# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440001-2025-43192

#### 采购项目编号：440001-2025-43192

#### 项目名称：广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务

#### 采购人：广东省代建项目管理局

#### 采购代理机构：广东志正招标有限公司

## 第一章投标邀请

广东志正招标有限公司受广东省代建项目管理局的委托，采用公开招标方式组织采购广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务

采购计划编号：440001-2025-43192

采购项目编号：440001-2025-43192

采购方式：公开招标

预算金额：11,600,600.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务):

采购包预算金额：11,600,600.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他工程管理服务 | 广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自本项目合同签订生效之日起，至完成合同约定的全部工作内容，出具合格的检测、监测技术成果报告，并完成项目竣工验收和联合验收之日止。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足）

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供以下2种证明材料之一：①2024年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②同时提供a.基本开户行出具的资信证明，b.《基本存款账号信息》或《开户许可证》。）（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足）

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务）：无。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足）

2)供应商未成为本项目的除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动的中标（成交）供应商。如以联合体形式参与投标（响应），联合体各方均须满足。（供应商提供承诺函，承诺函可参考投标文件格式, 如联合体投标（响应），承诺须加盖联合体各方公章）

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。如以联合体形式投标（响应）时，联合体各方与其他供应商不得存在上述情形。（可参照投标（响应）函相关格式承诺。如联合体投标（响应），承诺须加盖联合体各方公章）

4)投标人（若为联合体投标，指承担检测工作的单位）须同时具备以下资质： 1.投标人具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（资质证书范围应涵盖《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）规定的专项检测机构资质（旧资质，资质范围至少包含：见证取样、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测)，或《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程质量检测机构资质标准〉的通知》（建质规〔2023〕1号）规定的综合资质证书或与本项目相关的专项资质证书( 新资质，资质范围至少包含：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、道路工程专项资质），证书必须在有效期内。 注：资质内容按照《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程质量检测机构资质标准》的通知〉（建质规〔2023〕1号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量检测机构资质标准》有关问题的通知》（建办质〔2024〕36号）规定。《广东省住房和城乡建设厅关于开展建设工程质量检测机构资质审批有关事项的通知》。 2.投标人须具备质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书），且在有效期内。认证范围须覆盖（第1点）中对应的资质范围。如CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书）中的认证项目与上述覆盖资质名称不完全相同，但表达的意思一致也视为满足该项条件。投标人可提供上述第1点对应的资质范围与CMA认证项目的对照表和CMA认证范围所在页，并在CMA认证范围所在页进行圈注标记。

5)投标人（若为联合体投标，指承担监测工作的成员单位）需符合以下资质条件： 1.满足以下条件之一：①工程勘察综合资质；②工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级或以上资质；③工程勘察专业类[岩土工程（分项）物探测试检测监测]甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级或以上资质。 2.投标人须具备质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书），且在有效期内。认证范围须覆盖（第1点）中对应的资质范围。如CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书）中的认证项目与上述覆盖资质名称不完全相同，但表达的意思一致也视为满足该项条件。投标人可在CMA证书扫描件对应本采购包要求认证范围的地方进行圈注标记。

6)投标人（若为联合体投标，指承担防雷检测工作的成员单位）须具备雷电防护装置检测甲级资质。

7)投标人须具备人防工程检测、消防设施系统联调联试检测、绿色建筑检测（含室内环境检测与监测）的资格和专业技术能力。（供应商提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式, 如联合体投标（响应），承担上述检测工作的供应商须承诺并加盖公章）。

8)本项目接受不超过三家（包含三家）供应商组成的联合体参与投标。牵头方必须是承担检测工作的供应商。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动。（以联合体形式投标时，提交《联合体共同投标协议书》）。

9)投标人应根据本采购文件所提供的《专项检测监测项目资质（资格）对应表》（详见采购需求附表三）中提供的专项检测项目，完善对应的资质（资格）栏的有或无的信息，有明确行政许可资质的提供相应资质文件复印件加盖单位公章，无行政许可资质要求的提供具备相应资格和专业技术能力的承诺函。如投标人检测（监测）机构资质证书的检测（监测）项目与主要检测内容名称不同，但表达的意思一致也视为满足该项条件。如联合体投标的，以承担对应工作的联 合体成员具备资质为准。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东志正招标有限公司（https://www.zztender.com/）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广东省代建项目管理局

地址：广州市天河区黄埔大道西108号奥园大厦11楼及12楼东翼

联系方式：020-83620804

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东志正招标有限公司

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号5楼

联系方式：020-85165610

#### 3.项目联系方式

项目联系人：滕小姐

电话：020-85165610

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东志正招标有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

本项目为服务类项目，中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。原因和情形为:面向中小企业预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

有关说明：

（一）投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

（二）采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

（三）本采购文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标、示例图或品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了则默认添加“或相当于”字样，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。若其标准在需求书中没有规定，投标人应说明所用的标准。如果实际使用的标准有不同，必须对用于替代的标准、规范与本采购文件选用标准、规范之间的明显差异点作出说明，并提交推荐标准或实施规范的中文版。

（四）投标人应根据本次采购需求提供：

1.《检测监测总体实施方案》。总体实施方案至少应包括但不限于以下内容要点：

（1）工程概况分析。详细分析本工程的基本信息，包括工程名称、地理位置以及工程的结构特点、建筑单体数量、建筑面积、建筑高度、最大层高等关键参数，阐述工程的特点与难点，为后续检测监测工作提供基础信息支撑，让参与人员对工程有整体认知。

（2）检测监测涉及的专项内容分析及资质资格条件。详细分析工程满足施工图全部建设内容竣工验收合格直至完成联合验收为目标需要开展的检测监测专项工作的范围、种类及资质资格条件，并提供国家法律法规、国务院、省、项目属地市（区县）各级建设行政主管部门的规章及规范性文件依据。检测监测涉专项内容分析错漏在评标时可能影响技术评分，在中标后可能影响中标人利润和收益。

（3）总进度计划安排。编制详细的检测监测总进度计划，明确各项检测监测工作的开始时间、完成时间、关键节点等，合理安排检测监测资源，确保检测监测工作与工程施工进度相协调，不影响工程施工进度。同时，根据实际施工情况，及时对检测监测进度计划进行调整与优化。

（4）质量保证措施。包括质量保证体系，质量目标与质量责任，对检测监测工作全过程的质量控制措施，对仪器设备的管理与保障措施，对检测监测人员进行质量意识教育与专业技能培训措施，对检测监测样品的管理措施，对数据处理、分析与传输措施等。

（5）安全保证措施。包括建立健全安全管理体系，制定安全管理制度与操作规程，安全责任，对检测监测现场的安全管理，检测监测人员配备劳动防护用品保障，检测监测现场的安全警示与防护，应急预案等。

（6）检测监测团队技术力量配置。明确检测监测项目的组织机构与人员安排，包括项目负责人、技术负责人、检测监测人员等，规定各岗位人员的职责与权限，确保人员具备相应的专业知识、技能与资质，能够胜任检测监测工作。

（7）沟通协调事项保障措施。详细分析完成该项目检测监测工作需要协调的相关单位和协调事项，拟定协调方案和措施。确保协调到位。

（8）费用预算及保障。对检测监测工作所需的费用进行预算，包括仪器设备购置与租赁费用、人员工资与培训费用、检测监测样品送检费用、数据处理与分析费用、安全防护费用等，确保费用预算合理、准确，为检测监测工作提供资金保障。

2.投标人根据自身填报的《专项检测监测项目资质（资格）对应表》中所开列的全部检测、监测专项，逐项编制《****专项检测（监测）实施方案》。方案至少应包括但不限于以下内容要点：

（1）专项检测监测概况分析。对本工程中包含的各专项检测监测具体内容进行分析，包括所在的工程部位、特点、重点难点分析等。

（2）专项检测监测工作依据。阐述为什么要开展此项工作，列出实施质量检测与安全监测工作所依据的法律、法规、规范、标准，以及工程设计文件、合同文件要求等，确保检测监测工作合法、合规、科学、准确。

（3）专项检测监测的实现目标。阐述完成此项工作最终要达到的目的和实现的目标。如确保工程质量符合哪些设计及相关标准要求，保障工程结构安全与使用功能，及时发现施工过程中的安全隐患与质量问题，为工程验收提供可靠依据，维护公共安全与社会稳定等。

（4）专项检测监测工作程序和方法。

（5）专项检测监测成本及报价分析。

（6）专项检测监测成果的提交。明确提交的成果是什么，什么标准，以及提供成果的时间。

（7）专项检测监测仪器设备配置。列出专项检测监测工作所需的各类仪器设备清单，包括仪器设备的名称、型号、规格、数量、精度等参数，明确仪器设备的来源（自有、租赁或委托检测机构提供），制定仪器设备的维护保养计划，确保仪器设备性能良好、精度满足检测监测要求。

（8）专项检测监测人员配置。明确专项检测监测项管理和技术人员安排，规定各岗位人员的职责与权限，确保人员具备相应的专业知识、技能与资质。

（9）专项检测监测频率与周期。根据工程特点、施工进度、相关标准要求等，合理确定专项检测监测内容的检测监测频率与周期。对于关键部位、关键工序以及易出现质量安全问题的环节，应适当增加检测监测频率；在工程施工的不同阶段，调整检测监测周期，确保及时获取准确的检测监测数据。

（10）专项检测监测数据处理与分析。阐述数据采集、记录、整理、分析的方法与流程，采用专业的数据处理软件对检测监测数据进行分析处理，及时发现异常情况，判断工程质量与安全状态，为工程决策提供科学依据。

（11）专项检测监测质量安全保证措施。

（12）专项检测监测进度计划。编制详细的专项检测监测进度计划，明确工作的开始时间、完成时间、关键节点等，合理安排检测监测资源，确保检测监测工作与工程施工进度相协调，不影响工程施工进度。同时，根据实际施工情况，及时对检测监测进度计划进行调整与优化。

3.以上方案的优劣、内容存在错漏或不足将影响对应方案评审得分[存在错误或不足是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准等情形]。

4.投标人应依据自身企业实力及对项目的分析判断自主报价，提交《****专项检测（监测）报价清单》（每个专项为一个独立报价文件，格式详见采购需求附表二）和《专项检测监测项目汇总表》（格式详见采购需求附表一）。

5.投标人应全面理解施工图的建设内容，准确把握国家法律法规、国务院、省、项目属地市（区县）各级建设行政主管部门对必须由建设单位依法委托第三方完成的质量检测、安全监测的规章及规范性文件精神要求，投标人所报各《XX专项检测（监测）报价清单》报价已包含施工图全部建设内容竣工验收合格直至完成联合验收为目标所应含的全部检测、监测内容。因少开项、少计量导致的结算价与合同价的差异风险均视为投标人已在全费用综合单价报价中考虑。

（五）采购项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 采购包 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 采购内容包括：以本项目招标时发布的全专业施工图为依据，以满足施工图全部建设内容竣工验收合格直至完成联合验收为目标，按照国家法律法规及国务院、省、项目属地市（区县）各级建设行政主管部门的规章及规范性文件要求，从本项目施工开始直至完成竣工验收和联合验收全过程中要求必须由建设单位依法委托第三方完成的质量检测、安全监测等全部服务事项，均属于本次采购服务范围。主要内容包括： 1.《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）中规定的涉及结构安全、主要使用功能的检测项目、进入施工现场的建筑材料及构配件和设备、工程实体质量等检测项目；在施工全过程中按规定应由建设单位单独委托第三方完成的基坑监测、沉降观测、高支模监测、边坡监测等安全监测类项目；作为工程竣工验收必备资料组成部分且必须由建设单位委托第三方完成的其他检测、监测类项目。主要的检测监测专项包括但不限于附表三《专项检测监测项目资质（资格）对应表》中已列出的专项。详细的检测、监测分项及检测参数由投标人依据发布的全专业施工图以及国家法律法规、国务院、省、项目属地市（区县）各级建设行政主管部门的规章及规范性文件规定和招标文件的要求，以满足施工图全部建设内容竣工验收合格直至完成联合验收为目标综合考虑自主填报。详细内容在投标人投标文件中的各《****专项检测（监测）报价清单》体现。 2.属地监管部门的监督抽检项目。投标人应充分调研项目属地建设工程质量监督部门监督抽检的具体规定，对于属地要求监督抽检的项目，所涉及的工程量及费用应包含在投标人《****专项检测（监测）报价清单》综合考虑。实际发生的费用由投标人向第三方检测单位支付。 3.属于广州市行政辖区范围内的项目。按照《广州市住房和城乡建设局关于规范房屋建筑工程地基基础检测工作的通知》（穗建规字〔2025〕7号）要求，设计等级为甲级的地基基础工程，同一单位工程的基桩完整性检测与承载力检测，宜委托不同的检测机构进行检测，以便于基桩检测不同方法之间的相关验证。投标人应结合项目实际情况在《****专项检测（监测）报价清单》中综合考虑。实际项目中若产生此类情形，原则上由采购人另行委托第三方实施，产生的费用均包含在投标人的投标报价内，由投标人向第三方检测单位支付。 4.在项目实际施工过程中，因实际施工图与采购人招标时提供的施工图不一致或采购人新增建设内容或设计变更等必然导致投标人投标文件中的《****专项检测（监测）报价清单》中的检测、监测工作内容或工程量发生新增的部分，采购人要求由投标人实施的，也属于本项目合同的服务范围。投标人应予接受并按标准完成。由此增加的费用按本项目合同专用条款约定调整。 | 1项 | 本项目预算金额：人民币1160.06万元 |

采购包1（广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 从承包人进场至完成所有检测、监测项目且技术成果通过审批且项目完成竣工验收及联合验收止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 惠州市博罗县罗阳街道横江尾村和新角村地段。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1期：支付比例30%,合同签订生效后，采购人在30天内且收到正式等额发票后10个工作日内向中标人支付本合同总额的30%作为预付款。预付款全额抵扣后，采购人开始支付进度款。 2期：支付比例55%,检测、监测费用原则上每季度按当期实际完成并经审核工程量的85%支付。进度款累计（累计指预付款和进度款合计）支付总额不超过合同总价的85% 3期：支付比例15%,中标人在完成所有检测、监测工作，提交全部检测、监测报告并经采购人确认，在项目竣工验收以及联合验收通过后可向采购人申请合同结算，结算按采购人有关规定办理。结算完成后，中标人向采购人提交请款书，采购人收到正式等额发票后10个工作日内支付至结算核定金额的100%。若中标人为联合体的，本项目合同项下款项全部由联合体牵头方账户收取。每期请款资料均只能由联合体牵头方负责编制申报，每期请款资料必须由所有联合体成员共同盖章方为有效。发票由联合体牵头方开具。联合体各成员间的款项分配比例由联合体各方按其内部约定处理。 注：中标人应在采购人支付预付款7天前提供等额预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全抵扣之前，中标人应保证预付款担保持续有效。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1期：提供符合设计及相关技术标准、规范要求，达到与该工程有关的检测监测的质量标准的报告，并符合当地质检部门要求。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：10% 缴费渠道：电子保函（保险） 说明：1.在签订合同前，中标人需要按招标文件规定的格式向采购人提交履约保函（或履约保证金），履约担保的形式以本项目合同约定为准；本项目合同的履约保函（或履约保证金）为合同金额的10%（联合体中只要任意一方为中小企业则为合同金额的5%）。联合体投标的由联合体牵头方提供。履约担保期限为从提供履约担保之日起至合同工程结算审定完成并移交工程档案后止。以履约保函形式提交的，担保期限未满前，无论何种原因，中标人承诺无条件续保，如履约保函到期中标人不提供续保则承担一般违约责任。 2.履约担保的有效期及退还：在合同履行期间，履约担保将一直有效。本合同约定项目结算审定完成并移交工程档案后，中标人可以向采购人申请无息退还履约保函（或履约保证金）。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，1.投标人须根据本项目招标时发布的全专业施工图 为依据，以满足施工图全部建设内容竣工验收合格直至完成联合验收为目标，按照国家法律法规及国务院、省、项目属地市（区县）各级建设行政主管部门的规章及规范性文件要求，对本项目施工开始直至完成竣工验收和联合验收全过程中要求必须由建设单位依法委托第三方完成的质量检测、安全监测等全部服务事项进行专业分析，按投标文件格式自主计量、报价。中标后在项目实施过程中，若投标人的投标《****专项检测（监测）报价清单》开项内容不能完全满足竣工验收和联合验收需要，或所填报的工程量少于实际需完成的工程量，投标人需按竣工验收和联合验收要求，完成全部检测监测工作，由此导致的结算价与合同价的差异风险均视为投标人已在全费用综合单价报价中考虑，采购人不另行支付任何费用。 ★2. 投标人的各分项投标全费用综合单价不得超出对应的最高招标全费用综合单价限价。投标人中标后，若被发现有投标全费用综合单价超出对应的最高招标全费用综合单价限价的情况，接受采购人按以下方式调整全费用综合单价和投标总价：调整后的全费用综合单价=招标文件规定的对应分项最高招标全费用综合单价限价×投标总价/招标控制价总价。并据此调整投标人的对应的专项检测（监测）分项价格和合同总价。（投标时须提供承诺函并加盖投标人单位公章，格式可参考投标文件格式） 3.最高招标全费用综合单价限价=粤建检协[2015]8号对应分项收费指导价（如有）×80%；其中室内环境检测及高支模监测中点位监测的最高招标全费用综合单价限价=粤建检协[2015]8号对应分项收费指导价×50%。投标人按上述公式计算后填入《****专项检测（监测）报价清单》。若投标时需要开设粤建检协[2015]8号中没有的其他项目，有相关行业指导价的，按其指导价填报（备注指导价来源）；无其他行业指导价可参考，投标人无需填写对应的最高招标全费用综合单价限价，可以结合市场价综合考虑后直接填报对应项的全费用综合单价，但不得高于市场价。中标后若被采购人判定为超过市场价，则按照上面第2点原则进行调整, 若无其他行业指导价可参考，则以采购人调研市场价（采购人通过向三家以上单位询价后，取平均值方式确定）为调整后的全费用综合单价。 4.全费用综合单价由投标人依据企业情况自主填报。全费用综合单价已包含完成该项工作需要的人工费、材料费、机械费、设备使用费、设备进出场费、检测监测试验费、技术服务费、报告编写费、各项管理费、利润、风险费、所有因工程质量检测、监测应交纳的政府规费、税金以及保障安全生产、文明施工、工程保险等一切费用。 5.在项目实际施工过程中，因实际施工图与采购人招标时提供的施工图不一致或采购人新增建设内容或设计变更等必然导致投标人投标文件中的《****专项检测（监测）报价清单》中的检测监测工作内容、工程量的新增部分，若采购人同意由中标人实施，相关检测及监测费按以下3种情况计算： ①在原有检测及监测项目内新增工作量：新增结算价=中标全费用综合单价×新增工作量； ②在原有检测及监测项目以外且在粤建检协【2015】8号文中有对应收费指导价的，先按上面第3点确定最高招标全费用综合单价限价，再确定全费用综合单价=最高招标全费用综合单价限价×投标总价/采购包预算总金额，再乘以新增工作量作为新增结算价； ③在原有检测及监测项目以外，且在粤建检协【2015】8号文中无对应收费指导价的，则以市场价（采购人通过向三家以上单位询价后，取平均值方式确定）为基准，新增结算价=市场价（全费用综合单价）×新增工作量。 以上费用已包含了税费和为完成所有要求而可能产生的不可预见的费用。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他工程管理服务 | 广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务 | 项 | 1.00 | 11,600,600.00 | 11,600,600.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、服务范围： 采购内容包括：以本项目招标时发布的全专业施工图为依据，以满足施工图全部建设内容竣工验收合格直至完成联合验收为目标，按照国家法律法规及国务院、省、项目属地市（区县）各级建设行政主管部门的规章及规范性文件要求，从本项目施工开始直至完成竣工验收和联合验收全过程中要求必须由建设单位依法委托第三方完成的质量检测、安全监测等全部服务事项，均属于本次采购服务范围。主要内容包括： ★（1）《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）中规定的涉及结构安全、主要使用功能的检测项目、进入施工现场的建筑材料及构配件和设备、工程实体质量等检测项目；在施工全过程中按规定应由建设单位单独委托第三方完成的基坑监测、沉降观测、高支模监测、边坡监测等安全监测类项目；作为工程竣工验收必备资料组成部分且必须由建设单位委托第三方完成的其他检测、监测类项目。主要的检测监测专项包括但不限于附表三《专项检测监测项目资质（资格）对应表》中已列出的专项。详细的检测、监测分项及检测参数由投标人依据发布的全专业施工图以及国家法律法规、国务院、省、项目属地市（区县）各级建设行政主管部门的规章及规范性文件规定和招标文件的要求，以满足施工图全部建设内容竣工验收合格直至完成联合验收为目标综合考虑自主填报。详细内容在投标人投标文件中的各《****专项检测（监测）报价清单》体现。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（2）属地监管部门的监督抽检项目。投标人应充分调研项目属地建设工程质量监督部门监督抽检的具体规定，对于属地要求监督抽检的项目，所涉及的工程量及费用应包含在投标人《****专项检测（监测）报价清单》综合考虑。实际发生的费用由投标人向第三方检测单位支付。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（3）属于广州市行政辖区范围内的项目。按照《广州市住房和城乡建设局关于规范房屋建筑工程地基基础检测工作的通知》（穗建规字〔2025〕7号）要求，设计等级为甲级的地基基础工程，同一单位工程的基桩完整性检测与承载力检测，宜委托不同的检测机构进行检测，以便于基桩检测不同方法之间的相关验证。投标人应结合项目实际情况在《****专项检测（监测）报价清单》中综合考虑。实际项目中若产生此类情形，原则上由采购人另行委托第三方实施，产生的费用均包含在投标人的投标报价内，由投标人向第三方检测单位支付。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（4）在项目实际施工过程中，因实际施工图与采购人招标时提供的施工图不一致或采购人新增建设内容或设计变更等必然导致投标人投标文件中的《****专项检测（监测）报价清单》中的检测、监测工作内容或工程量发生新增的部分，采购人要求由投标人实施的，也属于本项目合同的服务范围。投标人应予接受并按标准完成。由此增加的费用按本项目合同专用条款约定调整。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（5）如有地方性要求的遵循地方性要求执行，如广州建设行政主管部门要求企业和人员必须进行诚信备案或登记的，中标人必须在签订检测和监测合同前按当地建设行政主管部门的要求完成相关手续。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（6）根据《广州市住房和城乡建设局关于规范房屋建筑工程地基基础检测工作的通知》（穗建规字〔2025〕7号），检测机构应当建立建设工程质量检测过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录与留存制度，通过建立信息化管理系统对检测活动进行管理，并按要求实时传输报送检测数据、检测报告等信息，保证检测活动全过程可追溯。地基基础静载、平板载荷试验和钻芯法检测时，检测机构应按照相关要求，将有关检测行为的影像、数据等上传至广州市建设工程质量监管综合平台。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（7）根据《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程基坑监测管理的通知（试行）》（穗建质〔2023〕207号）中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台基坑监测预警系统的能力及经验。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（8）根据《广州市住房和城乡建设局关于正式上线启用广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统的通知》（穗建质〔2024〕834 号）要求，中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统的能力及经验。还包括建筑物沉降观测、边坡工程监测有关数据通过连接系统进行传输报送，并按要求出具符合验收要求的监测、观测报告。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（9）供应商须承诺所投服务均符合国家强制性要求。同时，本项目的施工质量目标为合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。安全文明目标为杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，获得“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”奖项。绿色建筑目标为绿色建筑二星标准。供应商须承诺所投服务中申报的各项检验、监测工作范围及工程量与上述质量、安全、绿色建筑目标相匹配。（提供承诺，可参照“投标（响应）文件格式”中《承诺函》格式）。 |
|  | 2 | 二、工作内容： （1）工程开工后，根据现场施工图设计文件、施工组织设计、相关法规规范、属地建设行业监管部门和采购人要求，结合项目实际情况，对投标时的《检测监测总体实施方案》、《****专项检测（监测）方案》进行修编，负责与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果，确保各方案符合有关规范要求及通过属地建设行业主管部门和监督部门的审批；确保不因检测（监测）工作影响本工程项目的建设进度、项目竣工验收和联合验收和在城建档案馆备案。 （2）按照采购人进场通知要求，及时派驻足够技术人员进场开展服务工作。 （3）在进行检测（监测）服务过程中，与该工程相关的建设单位、施工、监理、设计、咨询等相关单位进行协调配合；按相关规定及时向属地行政监督部门传输报送检测(监测）数据信息。及时向采购人提供合格的专项检测监测报告和数据。 （4）其他工作。直至协助采购人完成竣工验收、联合验收所需的与检测监测相关的其他工作。 |
|  | 3 | 三、服务方式： （1）需现场检测、监测类项目，提供技术人员现场驻场服务； （2）需实验室进行的见证取样等检测项目，提供工地现场取样服务。 （3）提供保障检测监测工作按期高质量完成采购人要求的其他配套附属服务。 |
|  | 4 | 四、质量标准： 按国家、省及属地市（区县）检测和监测规定和规范要求实施。具体规范规定和标准，投标人应在各专项方案中详细列出。 |
|  | 5 | 五、其他服务要求： （1）投标人须服从现场采购人、监理人员管理，服从施工单位的统筹安排，同施工单位、勘察、设计及其他参加单位进行技术交底和协调配合，避免监测点受到破坏或堆放建材而妨碍对该点进行监测，如有破坏采购人不负任何责任。由于投标人的疏漏、错误造成工程质量事故的，投标人除负责补救措施外，还须赔偿由此造成的损失。 （2）投标人服务周期必须满足实际施工进度要求，无论因任何原因导致上述服务周期延期的，投标人应继续按照本合同约定提供检测监测服务，该等风险已综合考虑到合同总价之中，投标人不得因此主张增加费用。 （3）工作质量必须符合国家、省、属地市（区县）有关规范规程和规定的要求及设计要求，严格按照本合同约定的技术要求提供服务，保证合同项目检测监测工作及其成果资料的真实性、准确性、完整性、科学性和可靠性。做好检测原始记录，提供的成果资料应符合相关标准和项目要求。 （4）投标人在本项目施工单位的施工组织总设计、施工总进度计划获得批准后的7天内，依据施工组织总设计、施工总进度计划完善《检测监测总体实施方案》及各《****专项检测（监测）方案》，并报采购人和监理单位审查。按有关规定需要专家论证、审批的专项方案，投标人应协助配合采购人在具体工作实施前7天完成论证和审批程序。 （5）在投标人具有的相关检测监测资质范围内，出现项目中的个别参数，属于检测、监测设备昂贵或使用率低等原因的，投标人无法独立完成的情况，需自行委托其他具备该参数检测能力的单位完成该项参数的检测试验及监测，保证完成整体项目所有检测试验及监测工作。此项费用已包含在合同价内。 ★（6）投标人须承诺，除发生不可抗力事件外，将完全遵守采购人制定或发出的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法；按照相关文件和针对本工程项目所承诺的相应条款落实各项工作；采取一切措施实现本工程在质量、进度、安全、信息管理上的各项目标，符合合同约定的各项标准，满足项目验收的要求，并保证不因此增加采购人的成本负担。投标人对履行本合同过程中提供的检测及监测数据和检测及监测报告的真实性和准确性负责，如存在违反法律法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（7）投标人须承诺，根据采购人项目实际进展情况无条件配合采购人的进场检测及监测需求。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（8）投标人须根据本项目检测及监测报价工程量清单中的检测及监测产品/对象，无条件配合采购人的项目需求时限出具检测及监测报告，并对检测及监测报告的时效性负责。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（9）投标人须承诺，投标时已认真核对本项目的施工图纸等项目相关情况，并充分理解招标文件规定的报价规则。投标人承诺：投标报价已充分考虑若因投标人的投标《****专项检测（监测）报价清单》开项内容不能完全满足竣工验收和联合验收需要，或所填报的工程量少于实际需完成的工程量，投标人需按竣工验收和联合验收要求，完成全部检测监测工作，由此导致的结算价与合同价的差异风险均视为投标人已在全费用综合单价报价中考虑，采购人不另行支付任何费用。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（10）根据《广东省建设工程质量检测管理实施细则》（粤建规范〔2025〕2号）的规定，检测机构应当在承担检测业务所在地具备满足开展相应建设工程质量检测活动的人员、仪器设备、检测场所、质量保证体系、检测信息化管理系统等条件。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） ★（11）如有地方性要求的遵循地方性要求执行，如广州市建设行政主管部门要求企业和人员必须进行诚信备案或登记的，中标人必须在签订检测和监测合同后按当地建设行政主管部门的要求完成相关手续。（提供承诺函，承诺函可参考投标文件格式） |
|  | 6 | 六、项目团队成员要求： （1）项目应委派1名项目负责人，负责人应是检测单位人员，应具有同类项目经验，具备项目统筹、人员调配权，保障项目高效高质完成。配备检测专业技术负责人1名，监测专业技术负责人1名。团队其他技术人员配置要满足《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规〔2023〕1号）及其他相关规定要求，满足项目所在地建设工程质量安全监督站及采购人要求，满足项目高质量实施的需要。 ★（2）项目负责人、技术负责人及团队其他技术人员都必须是本单位已签订劳动合同并购买社保的在职员工，且不得同时受聘于两个或两个以上单位。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） （3）项目负责人应具备建筑工程检测专业技术的职称，级别为高级或以上、持有本项目检测相关的监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的相关检测员证或检测鉴定培训合格证和从事建设工程检测工作5年或以上的经历；负责检测的项目技术负责人应具备建筑工程检测专业技术的职称，级别为高级或以上、持有本项目检测相关的监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的相关检测员证或检测鉴定培训合格证和从事建设工程检测工作5年或以上的经历；监测技术负责人应具备工程测量专业技术职称，级别为高级或以上和从事建设工程监测工作5年或以上经历。 （4）团队其他技术人员须持有本项目检测相关的监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的相关检测员证或检测鉴定培训合格证，具有建筑工程类的职称，级别为中级（或以上）；监测人员应具备具有建筑工程类的职称，级别为中级（或以上）。 ★（5）项目负责人、技术负责人及项目主要技术人员之间不得兼任。（提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式） |
|  | 7 | 七、技术服务成果的提交 （1）中标人在检测、监测工作完成后，应按采购人要求及时提交有效的检测、监测报告。每次检测、监测完成后，十天内向采购人提交一式5份检测、监测报告（成果报告按所属地块分别装订）。 （2）检测、监测工作全部完成后七天内整理全部检测、监测资料分别装订成册，一式5份（同时提交电子文档一份）向采购人提交检测、监测成果报告；检测报告需加盖检测报告专用章和计量认证章（CMA章）。报告签认人员的资格证书必须在中标人处注册。 |
|  | 8 | 八、检测及监测方案 投标人应根据本次采购的采购需求提供：《检测监测总体实施方案》、《****专项检测（监测）实施方案》、《****专项检测（监测）报价清单》和《专项检测监测项目汇总表》。具体要求见采购需求项目概况的有关说明的第（四）条。 |
|  | 9 | 九、安全文明要求 （1）检测及监测工作的进行不得影响现场正常施工，更不得对现场造成不利影响。所有的取样、点位布置、仪器架设、车辆（人员）行走、管线埋设等工作，均需在保证现场人员、建筑物（构筑物）、机械、材料等安全的前提下进行，且需满足现场安全文明的相关要求，并服从现场管理人员的管理。当检测及监测工作可能对其他非人员造成伤害的（如X射线检测），需事先向采购人进行说明，并将无关人员隔离在影响区域外，同时需对可能造成的伤害进行有效预防。由于投标人的行为造成现场人员、建筑物（构筑物）、机械、材料等损害的，投标人需承担相应责任，并承担合同规定的其他后果。 （2）投入人员进入施工现场前，需仔细阅读现场管理的相关规定，熟悉施工现场平面布置图，在满足现场管理规定的条件下进行作业。 （3）进入施工现场的工作人员，需按要求佩戴安全帽，登高作业的人员，需使用安全带，且佩戴的所有安全装备能满足国家相关规范及现场管理的要求。人员在施工现场的活动，需遵守施工单位现场管理要求要和相关的安全生产管理规定和规程。否则，投标人需承担相应责任。当有检测及监测所必需的车辆、机械在施工现场通行、安置、作业时，需事先征得现场管理人员的同意，并对可能存在的风险进行评估，确保自身及其他人员、财产的安全。对于违反现场安全文明管理条例的，采购人有权根据相关条文对投标人进行通报并上报监管部门。 （4）如检测及监测工作的进行必不可免会对现场施工、通行或其他工作造成影响时，投标人应提前告知采购人，并给予采购人必要的准备时间。否则，采购人有权拒绝投标人的请求，并不给予投标人工期签证。 |
|  | 10 | 十、保密要求 未经采购人同意，投标人不得向第三方扩散、转让采购人提供的技术资料。未经采购人同意，投标人不得向与本工程建设无关的机构、人员透露检测、监测结果，而不论该结果是否有利于采购人。 |
|  | 11 | 十一、工作进度计划 投标人根据采购需要及工程进度要求，制定工作进度计划（需包含项目前期准备、检测及监测阶段满足工程进度计划）能明确检测及监测进度安排和时限，进度保证措施和进度保证，检测及监测工作完成后，应在采购人要求期限内提交有效的检测及监测成果报告。 |
|  | 12 | 十二、其他要求 （1）投标人(如为联合体投标，须为承担检测工作的单位提供)从2022年1月1日至投标截止时间为止承接过类似检测内容(类似检测内容指:《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)规定的专项检测机构资质 (旧专项检测机构资质是指:见证取样、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测)，或《房和城乡建设部关于印发(建设工程质量检测机构资质标准》的通知》(建质规(2023)1号，以下简称新标准规定的综合资质证书或专项资质证书(新专项资质是指:建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙专项、道路工程资质)业绩。 （2）投标人(如为联合体投标，须为承担监测工作的单位提供)从2022年1月1日至投标截止时间为止承接过类似监测内容(类似监测内容指:主体沉降观测、基坑监测、边坡监测、高支模监测)业绩。 （3）投标人承诺如需开展检测监测工作，将在检测监测工作开展前2天内派人到现场，或接到采购人应急检测监测通知后2小时内做出响应，在规定时间内到达现场并完成取样工作，并按照规定的时限完成任务。同时，投标人根据承诺内容，提供具体的服务响应保障措施。 （4）投标人获得过“省级科学技术奖”或“国家科学技术进步奖”（奖项证书的项目内容须与建筑工程相关）。 供应商为联合体的，以牵头方获得的奖项为准。 （5）投标人具备中国合格评定国家认可委员会检验机构证书(CNAS)或中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)（检测（验）能力范围须与本项目相关，提供证明材料，证明材料只需证明其中一项检测内容或范围或资质与本项目相关即可）,投标人为联合体的，联合体任意一方满足即可。 （6）投标人承诺：若中标，须在签订合同前提供纸质投标文件正本一套，副本二套给采购人，同时向采购人提供各专项报价清单的Excel可编辑版本。（提供承诺函，格式自拟） |
|  | 13 | 十三、附件：图纸和其他相关文件（详见招标公告附件）。 |
|  | 14 | 附表一：专项检测监测项目汇总表 序号; 检测监测专项名称; 报价金额（元）; 备注. 总计. 附表二： ****专项检测（监测）报价清单 序号; 检测/监测 项目; 检测/监测 内容或参数; 计量单位; 工程量; 粤建检协[2015]8号 收费指导价; 最高招标 全费用综合单价限价 (元 ); 投标全费用 综合单价 （元); 投标合价 （元）; 备注 （填写粤建检协［2015］8号文中的检测项目/参数的对应序号（如有））. 示例; 单桩竖向抗压静载; 管桩,1000kN; 根; X; 12200; 12200*80%; Y; X*Y. 合计（投标总报价）: 元 ；大写：. 备注： ★1.投标人按照所填报的《专项检测监测项目资质（资格）对应表》中的所有专项，按照上表格式逐项单独形成报价清单。投标人填报的报价应为全费用综合单价，不得单独开列技术服务费或其他任何非实体类费用。不按格式填报的，视为无效报价。 2.上表中“粤建检协[2015]8号收费指导价”是指《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的通知》（粤建检协【2015】8号）中对应的分项单价。由投标人按文件价格抄填。“最高招标全费用综合单价限价”=粤建检协[2015]8号对应分项收费指导价×(1-20%)；其中室内环境检测及高支模监测中点位监测的“最高招标全费用综合单价限价”=粤建检协[2015]8号对应分项收费指导价×(1-50%)。由投标人按上述公式计算后填写。 4.投标全费用综合单价、投标合价由投标人依据企业自身实际情况结合招标文件规定自主填报。投标人的投标总价超出采购预算金额总价的投标无效。 5.投标人的各分项投标全费用综合单价不得超出对应的最高招标全费用综合单价限价。 附表三： 专项检测监测项目资质（资格）对应表 序号; 检测监测专项名称; 联合体成员单位名称; 联合体承担工作内容简述; 是否具备所需专项资质（资格）; 备注. 1; 见证取样（旧资质）. 2; 地基基础工程检测（旧资质）. 3; 主体结构工程现场检测（旧资质）. 4; 建筑幕墙工程检测（旧资质）. 5; 钢结构工程检测（旧资质）. 6; 建筑材料及构配件（新资质）. 7; 主体结构及装饰装修（新资质）. 8; 钢结构（新资质）. 9; 地基基础（新资质）. 10; 建筑节能（新资质）. 11; 建筑幕墙（新资质）. 12; 道路工程（新资质）. 13; 雷电防护装置检测. 14; 人防工程检测. 15; 消防设施系统联调联试检测. 16; 绿色建筑检测（含室内环境检测与监测）. 17; 高支模监测. 18; 边坡监测. 19; 沉降观测. 20; 基坑监测. ……. 注：1.上表所列20项检测监测专项为本项目的必检项目，投标人必须按照此表的格式在各专项对应的所需专项资质（资格）栏填“有”或者“无”。并在投标文件中提供相对应的证明文件（有明确行政许可资质的提供相应资质文件复印件加盖单位公章，无行政许可资质要求的提供具备相应资格和专业技术能力的承诺函）。 2.除上述已开列的20项检测监测专项以外，投标人应结合本项目全专业施工图进行全面分析，以满足施工图全部建设内容竣工验收合格直至完成联合验收为目标，依据国家法律法规、国务院、省、项目属地市（区县）各级建设行政主管部门的规章及规范性文件的规定，必须由建设单位依法委托第三方完成的其他类型的检测、监测项，由投标人进行充分调研和综合考虑后按上表要求自主增列开项。 3.上表中1-5为旧资质名称，6-12为新资质名称，如投标人已经完成新资质证书更换，则只填写对应的新资质对应情况，未完成新资质证书更换的，则只填写对应的旧资质对应情况。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东省代建项目管理局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：（1）以项目中标金额作为代理服务费的计算基数；（2）代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准计取：100万元以下的部分，按照1.5%计取； 100-500万元的部分，按照0.8%计取； 500-1000万元的部分，按照0.45%计取；1000-5000万元的部分，按照0.25%计取；（3）增值税另行计入招标代理服务费中。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | - 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东志正招标有限公司代收。具体操作要求详见广东志正招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东志正招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东志正招标有限公司，到账情况以开标时广东志正招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东志正招标有限公司（https://www.zztender.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东志正招标有限公司（https://www.zztender.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：内控部

电话：020-87512543

传真：020-87554028

邮箱：nkb@zztender.com

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼

邮编：510640

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东志正招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东志正招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上 | 4% | 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，报价给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足） |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供以下2种证明材料之一：①2024年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②同时提供a.基本开户行出具的资信证明，b.《基本存款账号信息》或《开户许可证》。）（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足） |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足） |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。（如以联合体形式参与投标，联合体各方均须满足） |
| 7 | 供应商未成为本项目的除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动的中标（成交）供应商。 | 供应商未成为本项目的除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动的中标（成交）供应商。如以联合体形式参与投标（响应），联合体各方均须满足。（供应商提供承诺函，承诺函可参考投标文件格式, 如联合体投标（响应），承诺须加盖联合体各方公章） |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。如以联合体形式投标（响应）时，联合体各方与其他供应商不得存在上述情形。（可参照投标（响应）函相关格式承诺。如联合体投标（响应），承诺须加盖联合体各方公章） |
| 9 | 投标人（若为联合体投标，指承担检测工作的单位）须同时具备以下资质： 1.投标人具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（资质证书范围应涵盖《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）规定的专项检测机构资质（旧资质，资质范围至少包含：见证取样、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测)，或《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程质量检测机构资质标准〉的通知》（建质规〔2023〕1号）规定的综合资质证书或与本项目相关的专项资质证书( 新资质，资质范围至少包含：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、道路工程专项资质），证书必须在有效期内。 注：资质内容按照《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程质量检测机构资质标准》的通知〉（建质规〔2023〕1号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量检测机构资质标准》有关问题的通知》（建办质〔2024〕36号）规定。《广东省住房和城乡建设厅关于开展建设工程质量检测机构资质审批有关事项的通知》。 2.投标人须具备质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书），且在有效期内。认证范围须覆盖（第1点）中对应的资质范围。如CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书）中的认证项目与上述覆盖资质名称不完全相同，但表达的意思一致也视为满足该项条件。投标人可提供上述第1点对应的资质范围与CMA认证项目的对照表和CMA认证范围所在页，并在CMA认证范围所在页进行圈注标记。 | 投标人（若为联合体投标，指承担检测工作的单位）须同时具备以下资质： 1.投标人具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（资质证书范围应涵盖《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）规定的专项检测机构资质（旧资质，资质范围至少包含：见证取样、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测)，或《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程质量检测机构资质标准〉的通知》（建质规〔2023〕1号）规定的综合资质证书或与本项目相关的专项资质证书( 新资质，资质范围至少包含：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、道路工程专项资质），证书必须在有效期内。 注：资质内容按照《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程质量检测机构资质标准》的通知〉（建质规〔2023〕1号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量检测机构资质标准》有关问题的通知》（建办质〔2024〕36号）规定。《广东省住房和城乡建设厅关于开展建设工程质量检测机构资质审批有关事项的通知》。 2.投标人须具备质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书），且在有效期内。认证范围须覆盖（第1点）中对应的资质范围。如CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书）中的认证项目与上述覆盖资质名称不完全相同，但表达的意思一致也视为满足该项条件。投标人可提供上述第1点对应的资质范围与CMA认证项目的对照表和CMA认证范围所在页，并在CMA认证范围所在页进行圈注标记。 |
| 10 | 投标人（若为联合体投标，指承担监测工作的成员单位）需符合以下资质条件： 1.满足以下条件之一：①工程勘察综合资质；②工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级或以上；③工程勘察专业类[岩土工程（分项）物探测试检测监测]甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级或以上资质。 2.投标人须具备质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书），且在有效期内。认证范围须覆盖（第1点）中对应的资质范围。如CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书）中的认证项目与上述覆盖资质名称不完全相同，但表达的意思一致也视为满足该项条件。投标人可在CMA证书扫描件对应本采购包要求认证范围的地方进行圈注标记。 | 投标人（若为联合体投标，指承担监测工作的成员单位）需符合以下资质条件： 1.满足以下条件之一：①工程勘察综合资质；②工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级或以上资质；③工程勘察专业类[岩土工程（分项）物探测试检测监测]甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级或以上资质。 2.投标人须具备质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书），且在有效期内。认证范围须覆盖（第1点）中对应的资质范围。如CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书）中的认证项目与上述覆盖资质名称不完全相同，但表达的意思一致也视为满足该项条件。投标人可在CMA证书扫描件对应本采购包要求认证范围的地方进行圈注标记。 |
| 11 | 投标人（若为联合体投标，指承担防雷检测工作的成员单位）须具备雷电防护装置检测甲级资质。 | 投标人（若为联合体投标，指承担防雷检测工作的成员单位）须具备雷电防护装置检测甲级资质。 |
| 12 | 投标人须具备人防工程检测、消防设施系统联调联试检测、绿色建筑检测（含室内环境检测与监测）的资格和专业技术能力。 | 投标人须具备人防工程检测、消防设施系统联调联试检测、绿色建筑检测（含室内环境检测与监测）的资格和专业技术能力。（供应商提供承诺函，承诺函格式可参考投标文件格式, 如联合体投标（响应），承担上述检测工作的供应商须承诺并加盖公章）。 |
| 13 | 本项目接受不超过三家（包含三家）供应商组成的联合体参与投标。牵头方必须是承担检测工作的供应商。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动。 | 本项目接受不超过三家（包含三家）供应商组成的联合体参与投标。牵头方必须是承担检测工作的供应商。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动。（以联合体形式投标时，提交《联合体共同投标协议书》）。 |
| 14 | 投标人应根据本采购文件所提供的《专项检测监测项目资质（资格）对应表》（详见采购需求附表三）中提供的专项检测项目，完善对应的资质（资格）栏的有或无的信息，有明确行政许可资质的提供相应资质文件复印件加盖单位公章，无行政许可资质要求的提供具备相应资格和专业技术能力的承诺函。如投标人检测（监测）机构资质证书的检测（监测）项目与主要检测内容名称不同，但表达的意思一致也视为满足该项条件。如联合体投标的，以承担对应工作的联 合体成员具备资质为准。 | 投标人应根据本采购文件所提供的《专项检测监测项目资质（资格）对应表》（详见采购需求附表三）中提供的专项检测项目，完善对应的资质（资格）栏的有或无的信息，有明确行政许可资质的提供相应资质文件复印件加盖单位公章，无行政许可资质要求的提供具备相应资格和专业技术能力的承诺函。如投标人检测（监测）机构资质证书的检测（监测）项目与主要检测内容名称不同，但表达的意思一致也视为满足该项条件。如联合体投标的，以承担对应工作的联 合体成员具备资质为准。 |
| 15 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无。 |

表二符合性审查表：

采购包1（广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总金额固定唯一，未超预算 | 投标总金额是固定价且是唯一的，投标总报价未超出项目总预算。如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 2 | 提交投标函 | 提交投标函。投标函按规定格式填写，内容完整。 |
| 3 | 提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书及授权委托书（如法定代表人（单位负责人）代表单位投标（响应）的，则提交法定代表人（单位负责人）资格证明书），按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | “★”号条款满足招标文件要求 | “★”号条款满足招标文件要求。 |
| 5 | 投标有效期至少90天 | 投标有效期为投标截止日起至少90天。 |
| 6 | 报价如出现修正,投标人按规定书面确认 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
| 7 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 8 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务):

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分45.0分 技术部分45.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 | 技术要求的条款响应程度 (10.0分) | 根据对招标文件“第二章 采购需求”中“2.技术标准与要求"的“附表一”中一般技术条款(总共8项，包括“二、工作内容”、“三、服务方式”、“四、质量标准”、“五、其他服务要求”、“七、技术服务成果的提交”、“九、安全文明要求”、“十、保密要求”、“十三、附件”)上述每有一项的所有一般技术参数响应均为"正偏离"或"符合"或"无偏离"的，该项得1.25分，其中有一小项响应为“负偏离"的，该小项不得分，最高得10分。 备注:一般技术参数是指除“★"之外的技术参数。如一般技术要求的参数中有明确提供的证明资料，则以技术要求的参数中要求的为准;如技术要求参数中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的技术参数响应中的《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离。 |
|  | 检测监测总体实施方案 (10.0分) | 投标人按采购需求项目概况及有关说明中第（四）点要求编制提供《检测监测总体实施方案》要求总体实施方案要素齐全，对项目概况分析深入准确，与项目特点结合紧密，对检测监测涉及的专项内容及资质资格条件分析准确，法律依据全面充分，总进度计划安排合理，质量安全保证措施合理，技术团队的组织机构与人员安排科学合理，各岗位人员的职责与权限清晰，分工明确保障有力： （1）方案完全满足且优于采购需求的，得10分； （2）方案完全满足采购需求的，得6分； （3）方案不完全满足采购需求的，得2分； （4）未提供方案，得0分。 |
|  | 主要检测部分《****专项检测实施方案》 (10.0分) | 投标人按采购需求项目概况及有关说明中第（四）点及附表三：专项检测监测项目资质（资格）对应表 要求编制提供主要检测部分的《****专项检测（监测）实施方案》，其中，对附表三：专项检测监测项目资质（资格）对应表中的1-5项（见证取样（旧资质）、地基基础工程检测（旧资质）、主体结构工程现场检测（旧资质）、建筑幕墙工程检测（旧资质）、钢结构工程检测（旧资质）或6-12项（建筑材料及构配件（新资质）、主体结构及装饰装修（新资质）、钢结构（新资质）、地基基础（新资质）、建筑节能（新资质）、建筑幕墙（新资质）、道路工程（新资质））涉及本项目施工图中的建设内容所涵盖的范围内的检测方案进行分析，要求所有专项实施方案要素齐全，在投标文件中所开列的全部专项检测（监测）项均有专项实施方案，专项概况分析透彻、工作依据和理由分析准确、实现目标清晰准确、工作程序和方法详细科学合理、成本及报价分析详细合理、人员配置专业对口、成果提交的时间内容标准清晰合理、仪器设备配置先进、数据处理与分析方法科学合规、质量安全措施具体详细： （1）方案完全满足且优于采购需求的，得10分； （2）方案完全满足采购需求的，得6分； （3）方案不完全满足采购需求的，得2分； （4）未提供方案，得0分。 |
|  | 其他检测部分《****专项检测实施方案》 (10.0分) | 投标人按采购需求项目概况及有关说明中第（四）点及附表三：专项检测监测项目资质（资格）对应表 要求编制提供其他检测部分《****专项检测（监测）实施方案》，其中，对附表三：专项检测监测项目资质（资格）对应表中的13-16项雷电防护装置检测、人防工程检测、消防设施系统联调联试检测、绿色建筑检测（含室内环境检测与监测）涉及本项目施工图中的建设内容所涵盖的范围内的检测方案进行分析，要求所有专项实施方案要素齐全，在投标文件中所开列的全部专项检测（监测）项均有专项实施方案，专项概况分析透彻、工作依据和理由分析准确、实现目标清晰准确、工作程序和方法详细科学合理、成本及报价分析详细合理、人员配置专业对口、成果提交的时间内容标准清晰合理、仪器设备配置先进、数据处理与分析方法科学合规、质量安全措施具体详细： （1）方案完全满足且优于采购需求的，得10分； （2）方案完全满足采购需求的，得6分； （3）方案不完全满足采购需求的，得2分； （4）未提供方案，得0分。 |
|  | 监测部分《****专项监测测实施方案》 (5.0分) | 投标人按采购需求项目概况及有关说明中第（四）点及附表三：专项检测监测项目资质（资格）对应表 要求编制提供监测部分的《****专项检测（监测）实施方案》，其中，对附表三：专项检测监测项目资质（资格）对应表中的17-20项高支模监测、边坡监测、沉降观测、基坑监测中涉及本项目施工图中的建设内容所涵盖的范围内的监测方案进行分析，要求所有专项实施方案要素齐全，在投标文件中所开列的全部专项检测（监测）项均有专项实施方案，专项概况分析透彻、工作依据和理由分析准确、实现目标清晰准确、工作程序和方法详细科学合理、成本及报价分析详细合理、人员配置专业对口、成果提交的时间内容标准清晰合理、仪器设备配置先进、数据处理与分析方法科学合规、质量安全措施具体详细： （1）方案完全满足且优于采购需求的，得5分； （2）方案完全满足采购需求的，得3分； （3）方案不完全满足采购需求的，得1分； （4）未提供方案，得0分。 |
| 商务部分 | 类似业绩 （检测） (8.0分) | 投标人（如为联合体投标，须为承担检测工作的成员单位）从2022年1月1日至投标截止时间为止承接过类似检测内容（类似检测内容指：《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）规定的专项检测机构资质 (旧专项检测机构资质是指：见证取样、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测)，或《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程质量检测机构资质标准〉的通知》（建质规〔2023〕1号，以下简称新标准）规定的综合资质证书或与本项目相关的专项资质证书( 新专项资质是指：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、道路工程专项资质）业绩：单项业绩合同的服务内容涵盖旧资质五类（见证取样、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测）当中的三类（或以上）或新资质七类（建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、道路工程）当中的五类（或以上），每份符合要求的业绩得2分，最高得8分。 注：①提供检测合同关键页（合同关键页指首页、盖章页、体现工程名称、检测范围、检测内容、合同金额页）证明材料扫描件，如合同体现不了检测内容，需提供用户单位盖章的检测内容证明材料。②合同内容名称不同，但表达的意思一致也视为满足内容要求。投标人可以在合同扫描件对应响应检测内容的地方进行圈注标记。③业绩时间以合同签订时间为准，没有按要求提供业绩证明材料或业绩不符合要求的，不得分。④同一个业绩检测内容同时满足多项内容，按最高得分计算一次，不累计。 ⑤分包合同业绩不予计算。 |
|  | 类似业绩（监测） (6.0分) | 投标人（如为联合体投标，须为承担监测工作的成员单位）从2022年1月1日至投标截止时间为止承接过类似监测内容（类似监测内容指：主体沉降观测、基坑监测、高支模监测、边坡监测）业绩：单项业绩合同的服务内容涵盖类似监测内容中三项（或以上），每份符合要求的业绩得2分，最高得6分。 注：①提供监测合同关键页（合同关键页指首页、盖章页、体现工程名称、监测范围、监测内容、合同金额页）证明材料扫描件，如合同体现不了监测内容，需提供用户单位盖章的监测内容证明材料。②合同内容名称不同，但表达的意思一致也视为满足内容要求。投标人可以在合同扫描件对应响应监测内容的地方进行圈注标记。③业绩时间以合同签订时间为准，没有按要求提供业绩证明材料或业绩不符合要求的，不得分。④同一个业绩监测内容同时满足多项内容，按最高得分计算一次，不累计。⑤分包合同业绩不予计算。 |
|  | 项目负责人（1人） (6.0分) | 1.具有建筑工程检测专业技术的职称，级别为正高级（含教授级）的，得5分，级别为高级（副高或副教授）的，得3分，同一证书按最高级别只计一次分，本小项最高得5分。 2.持有建设工程质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的相关检测员证或检测鉴定培训合格证的，得1分。 3.上述二项合计最高得6分。 注：需提供相应证书等证明文件，以及投标截止时间前近六个月任意一个月的社保证明（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保），否则不得分。如联合体投标的，以承担检测工作的单位提供的社保证明为准。 |
|  | 负责检测的项目技术负责人（1人，且和项目负责人不为同一人） (6.0分) | 1.具有建筑工程检测专业技术的职称，级别为正高级（含教授级）的，得5分，级别为高级（副高或副教授）的，得3分，同一证书按最高级别只计一次分，本小项最高得5分。 2.持有建设工程质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的相关检测员证或检测鉴定培训合格证的，得1分。 3.上述二项合计最高得6分。 注：需提供相应证书等证明文件，以及投标截止时间前近六个月任意一个月的社保证明（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保），否则不得分。如联合体投标的，以承担检测工作的单位提供的社保证明为准。 |
|  | 负责监测的项目技术负责人（1人，且和项目负责人不为同一人） (4.0分) | 1.具有工程测量相关专业的职称，级别为正高级（含教授级）的，得3分，级别为高级（副高或副教授）的，得2分，同一证书按最高级别只计一次分，本小项最高得3分。 2.持有建设工程质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的相关检测员证或检测鉴定培训合格证的，得1分。 3.上述二项合计最高得4分。 注：需提供相应证书等证明文件，以及投标截止时间前近六个月任意一个月的社保证明（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保），否则不得分。如联合体投标的，以承担监测工作的单位提供的社保证明为准。 |
|  | 投入本项目的其他检测人员 (6.0分) | 1.为本项目投入具有建筑工程类的职称，级别为中级（或以上）的，每有1人得0.5分，本小项最高得3分。 2.以上第1项中的人员，持有建设工程质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的相关检测员证或检测鉴定培训合格证的，每有1人得0.5分，本小项最高得3分。 注：需提供相应证书等证明文件，以及投标截止时间前近六个月任意一个月的社保证明（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保），否则不得分。如联合体投标的，以承担检测工作的单位提供的社保证明为准。 |
|  | 投入本项目的其他监测人员 (2.0分) | 本项目监测拟投入人员按以下要求进行评分：具有建筑工程类的职称，中级或以上级别，每有1人得0.5分，本项最高得分2分。 注：需提供相应证书等证明文件，以及投标截止时间前近六个月任意一个月的社保证明（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保），否则不得分。如联合体投标的，以承担监测工作的单位提供的社保证明为准。 |
|  | 投标人资信1 (4.0分) | 投标人获得过“省级科学技术奖”或“国家科学技术进步奖”（奖项证书的项目内容须与建筑工程相关），每提供1项得4分，最高得分4分。 注：需提供省级（或以上）人民政府或建设行政主管部门颁发的省级或以上科学技术进步奖或科学技术奖扫描件。未提供或未按要求提供或不清晰导致无法判断的，不得分。供应商为联合体的，以牵头方获得的奖项计分。 |
|  | 投标人资信2 (3.0分) | （1）投标人具备中国合格评定国家认可委员会检验机构证书(CNAS)及中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)（检测（验）能力范围须与本项目相关，提供证明材料，证明材料只需证明其中一项检测内容或范围或资质与本项目相关即可）,得3分，须提供证书扫描件。 （2）投标人具备中国合格评定国家认可委员会检验机构证书(CNAS)或中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)（检测（验）能力范围须与本项目相关，提供证明材料，证明材料只需证明其中一项检测内容或范围或资质与本项目相关即可）,得1分，最高得1分，须提供证书扫描件。 注：本项最多得3分。未按要求提供或不符合以上要求的不得分。投标人为联合体的，联合体任意一方满足即可。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

详见采购公告附件：合同文本。

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440001-2025-43192

#### 采购项目编号：440001-2025-43192

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东志正招标有限公司

你方组织的“广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务”项目的招标[采购项目编号为：440001-2025-43192]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东志正招标有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务”项目采购[采购项目编号为440001-2025-43192]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广东省代建项目管理局

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务招标中获中标（采购项目编号：440001-2025-43192），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东志正招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东志正招标有限公司

我单位已登记并准备参与“广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务”项目（采购项目编号：440001-2025-43192 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日