
SF-2019-0207
合同编号：               
广东省代建项目管理局建设工程

质量检测（监测）服务合同
项目名称：广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务 
合同名称：广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务 
签约日期：    年     月      日

目 录
2

第一部分  协议书

2

一、工程概况

2

二、服务范围及工作内容

5

三、服务期限

5

四、合同价款及计算方式

错误！未定义书签。

五、合同文件的构成

错误！未定义书签。

六、词语定义

错误！未定义书签。

七、合同生效

错误！未定义书签。

八、合同份数

9

第二部分  通用条款

9

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

9

1.1词语定义

9

1.2语言

10

1.3合同文件的优先顺序

10

1.4适用法律

10

2. 甲方的权利、义务

10

2.1现场监督

10

2.2提供资料和工作条件

11

2.3成果确认及验收支付

11

2.4 其它

12

3．乙方的权利、义务

12

3.1人员配备

12

3.2 资质条件

12

3.3工作要求

12

3.4检测成果

12

3.5工期顺延

13

3.6其它

13

4. 违约责任

14

5. 支付

14

5.1 支付货币

14

5.2检测、监测项目费用计算方式、金额

15

5.3支付方式

15

5.4 支付申请资料

15

5.5有异议部分的支付

16

6.合同变更、解除与终止

16

6.1合同变更

16

6.2合同解除

17

6.3合同终止条件

17

7. 争议解决

17

7.1协商

17

7.2仲裁或诉讼

17

8. 其它

17

8.1 保密

17

8.2 通知与送达

17

8.3知识产权

18

第三部分  专用条款

18

1.
词语定义、语言、解释顺序与适用法律

18

1.2语言

18

1.4适用法律

18

2. 甲方的权利、义务

18

2.1现场监督

18

2.2提供资料及工作条件

18

2.3成果确认及验收支付

19

3. 乙方的权利、义务

19

3.1人员配备

21

3.4检测成果

21

3.6.3履约保函

22

4. 违约责任

23

5. 支付和结算

23

5.2检测、监测项目费用计算方式、金额

24

5.3支付方式

26

6. 合同变更、解除与终止

26

6.1 合同变更

27

6.2合同解除

27

7. 争议解决

27

7.2 仲裁或诉讼

27

8. 其它

27

8.1保密

28

8.2通知与送达

28

8.3知识产权

28

9. 补充条款

28

_联合体（此条款适用于联合体检测监测单位）

错误！未定义书签。

合同附件

错误！未定义书签。

附件1: 中标通知书

31

附件2: 履约保函格式

33

附件3: 廉洁条款

36

附件4: 主要管理与技术人员名单

37

附件5：联合体协议书

错误！未定义书签。

附件6：安全生产协议


附件7：专项检测和监测汇总表
附件8：专项检测（监测）报价清单

第一部分  协议书
委托单位全称（甲方）：  广东省代建项目管理局            
受托单位全称（乙方）：                                  
经政府采购，乙方依法成为该项目合同受托方，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托质量检测和监测及相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

立项批文编号：                   
项目名称：  广东省技师学院新校区建设（一期）项目第三方检测、监测服务 
建设地点：                               
工程规模：                               
资金来源： 财政资金 

建设工期或周期                                                              

其他：                          

二、服务范围及工作内容

（一）服务范围：以本项目招标时发布的全专业施工图为依据，以满足施工图全部建设内容竣工验收合格直至完成联合验收为目标，按照国家法律法规及国务院、省、项目属地市（区县）各级建设行政主管部门的规章及规范性文件要求，从本项目施工开始直至完成竣工验收和联合验收全过程中要求必须由建设单位依法委托第三方完成的质量检测、安全监测等全部服务事项，均属于本合同服务范围。主要内容包括：

1.《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）中规定的涉及结构安全、主要使用功能的检测项目、进入施工现场的建筑材料及构配件和设备、工程实体质量等检测项目；在施工全过程中按规定应由建设单位单独委托第三方完成的基坑监测、沉降观测、高支模监测、边坡监测等安全监测类项目；作为工程竣工验收必备资料组成部分且必须由建设单位委托第三方完成的其他检测、监测类项目。主要的检测监测专项包括但不限于本合同附件《专项检测监测项目资质（资格）对应表》中已列出的专项。详细的检测、监测分项及检测参数由投标人依据发布的全专业施工图以及国家法律法规、国务院、省、项目属地市（区县）各级建设行政主管部门的规章及规范性文件规定和招标文件的要求，以满足施工图（或初步设计）全部建设内容竣工验收合格直至完成联合验收为目标综合考虑自主填报。详细内容在附件《****专项检测（监测）报价清单》体现。

2.属地监管部门的监督抽检项目。乙方应充分调研项目属地建设工程质量监督部门监督抽检的具体规定，对于属地要求监督抽检的项目，所涉及的工程量及费用应包含在附件《****专项检测（监测）报价清单》综合考虑。实际发生的费用由乙方向第三方检测单位支付。
3.属于广州市行政辖区范围内的项目。按照《广州市住房和城乡建设局关于规范房屋建筑工程地基基础检测工作的通知》（穗建规字〔2025〕7号）要求，设计等级为甲级的地基基础工程，同一单位工程的基桩完整性检测与承载力检测，宜委托不同的检测机构进行检测，以便于基桩检测不同方法之间的相关验证。乙方应结合项目实际情况在《****专项检测（监测）报价清单》中综合考虑。实际项目中若产生此类情形，原则上由甲方另行委托第三方实施，产生的费用均包含在乙方的投标报价内，由乙方向第三方检测单位支付。

4.在项目实际施工过程中，因实际施工图与采购人招标时提供的施工图不一致或甲方新增建设内容或设计变更等必然导致本合同附件《****专项检测（监测）报价清单》中的检测、监测工作内容或工程量发生新增的部分，甲方要求由乙方实施的，也属于本项目合同的服务范围。乙方应予接受并按标准完成。由此增加的费用按本项目合同专用条款约定调整。
5.如有地方性要求的遵循地方性要求执行，如广州建设行政主管部门要求企业和人员必须进行诚信备案或登记的，乙方必须在签订检测和监测合同前按当地建设行政主管部门的要求完成相关手续。

6.根据《广州市住房和城乡建设局关于规范房屋建筑工程地基基础检测工作的通知》（穗建规字〔2025〕7号），乙方应当建立建设工程质量检测过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录与留存制度，通过建立信息化管理系统对检测活动进行管理，并按要求实时传输报送检测数据、检测报告等信息，保证检测活动全过程可追溯。地基基础静载、平板载荷试验和钻芯法检测时，检测机构应按照相关要求，将有关检测行为的影像、数据等上传至广州市建设工程质量监管综合平台。

8.根据《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程基坑监测管理的通知（试行）》（穗建质〔2023〕207号）乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台基坑监测预警系统的能力及经验。

9.根据《广州市住房和城乡建设局关于正式上线启用广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统的通知》（穗建质〔2024〕834 号）要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统的能力及经验。还包括建筑物沉降观测、边坡工程监测有关数据通过连接系统进行传输报送，并按要求出具符合验收要求的监测、观测报告。
(二)工作内容：

工程开工后，根据现场施工图设计文件、施工组织设计、相关法规规范、属地建设行业监管部门和甲方要求，结合项目实际情况，对投标时的《检测监测总体实施方案》、《专项检测（监测）方案》进行修编，负责协调属地主管部门和监督部门相关工作，确保各方案符合有关规范要求及通过属地建设行业主管部门和监督部门的审批；确保不因检测（监测）工作影响本工程项目的建设进度、项目竣工验收和联合验收。

按照甲方进场通知要求，及时派驻足够技术人员进场开展服务工作。

在进行检测（监测）服务过程中，与该工程相关的建设单位、施工、监理、设计、咨询等相关单位进行协调配合；按相关规定及时向属地行政监督部门传输报送检测(监测）数据信息。及时向甲方提供合格的专项检测监测报告和数据。

（4）合同约定的其他工作。直至协助甲方完成竣工验收、联合验收所需的与检测监测相关的其他工作。

服务方式： 

1.需现场检测、监测类项目，提供技术人员现场驻场服务；

2.需实验室进行的见证取样等检测项目，乙方提供工地现场取样服务。

3.提供保障检测监测工作按期高质量完成甲方要求的其他配套附属服务。                                           

（四）检测（监测）标准： 按国家、省及属地市（区县）检测和监测规定和规范要求实施。具体规范规定和标准，乙方应在各专项方案中详细列出。                           

（五）其他服务要求：

1.乙方须服从现场甲方、监理人员管理，服从施工单位的统筹安排，同施工单位、勘察、设计及其他参加单位进行技术交底和协调配合，避免监测点受到破坏或堆放建材而妨碍对该点进行监测，如有破坏甲方不负任何责任。由于乙方的疏漏、错误造成工程质量事故的，乙方除负责补救措施外，还须赔偿由此造成的损失。

2.乙方服务周期必须满足实际施工进度要求，无论因任何原因导致上述服务周期延期的，乙方应继续按照本合同约定提供检测监测服务，该等风险已综合考虑到合同总价之中，乙方不得因此主张增加费用。

3.工作质量必须符合国家、省、属地市（区县）有关规范规程和规定的要求及设计要求，严格按照本合同约定的技术要求提供服务，保证合同项目检测监测工作及其成果资料的真实性、准确性、完整性、科学性和可靠性。做好检测原始记录，提供的成果资料应符合相关标准和项目要求。

4.乙方在本项目施工单位的施工组织总设计、施工总进度计划获得批准后的7天内，依据施工组织总设计、施工总进度计划完善《检测监测总体实施方案》及各《****专项检测（监测）报价清单》，并报甲方和监理单位审查。按有关规定需要专家论证、审批的专项方案，乙方应协助配合甲方在具体工作实施前7天完成论证和审批程序。

5.在乙方具有的相关检测监测资质范围内，出现项目中的个别参数，属于检测、监测设备昂贵或使用率低等原因的，乙方无法独立完成的情况，需自行委托其他具备该参数检测能力的单位完成该项参数的检测试验及监测，保证完成整体项目所有检测试验及监测工作。此项费用已包含在合同价内。

三、服务期限

本合同约定的建设工程质量检测、监测服务期，自本合同签订生效之日起，至完成合同约定的全部工作内容，出具合格的检测、监测技术成果报告，并完成项目竣工验收和联合验收之日止。
检测监测费用合同价及计算方式
1.合同总价：¥                    元人民币（大写：                ）。

各专项检测监测合同价汇总表

	序号
	检测（监测）专项名称
	专项合同价（中标价）（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
合同总价（1~  ）
	
	

	
	
	


    上述专项合同价（中标价），是按照乙方投标文件中所报各分项全费用综合单价（存在不平衡报价的是指按招标文件约定调整后的全费用综合单价）乘以工程量的合价。对乙方所报的分项全费用综合单价中超过招标文件规定的对应项最高招标全费用综合单价限价的，按以下方式调整全费用综合单价：调整后的全费用综合单价=招标文件规定的对应项最高招标全费用综合单价限价×投标总价/招标控制价总价。并据此调整乙方的各专项合同价和投标总价后作为本合同总价。
2.计价方式： eq \o\ac(□,√)全费用综合单价包干； □总价包干；□其它          。

乙方投标文件中所报全费用综合单价（不平衡报价部分是指按招标文件约定调整后的全费用综合单价）在合同效力期内固定不变。结算时当实际完成的各检测（监测）分项工程量少于乙方在投标文件中的已标价《****专项检测（监测）报价清单》中所报工程量时，则按实际完成工程量进行结算；当实际完成的各分项工程量多于乙方在投标文件中的已标价《****专项检测（监测）报价清单》中所报工程量时，超出的工程量属于乙方在投标时已充分考虑的风险承担范围，甲方不予计量支付任何额外费用，只按乙方在投标文件中的已标价《专项检测（监测)报价清单》中所报工程量进行结算；当实际完成的专项检测（监测）内容超出乙方在投标文件中的已标价《****专项检测（监测）报价清单》中所报专项时，超出的专项内容所产生一切费用亦属于乙方在投标时已充分考虑的风险承担范围，甲方不予计量支付任何额外费用。

乙方投标文件所报全费用综合单价已包含完成该项目工作需要的人工费、材料费、机械费、设备使用费、设备进出场费、检测监测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、风险费、所有因工程质量检测、监测应交纳的政府规费、税金以及保障安全生产、文明施工、工程保险等一切费用。乙方不得以任何理由向甲方提出其他额外费用要求。合同专用条款另有约定的除外。

因本项目由广东省技师学院负责出资建设，省代建局负责实施代建管理。合同款项由省代建局负责支付，乙方请款时，发票开具信息如下：

单位名称:广东省技师学院

纳税人识别号: *****

地址:广东省博罗县上塘路298号

电话:****

开户行:*****

账号:****

发票类型：增值税专用发票

五、合同文件的构成

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。

六、词语定义

本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

七、合同生效

合同双方当事人约定以合同封面注明的签约日期为本合同生效日期。

本合同订立地点： 广东广州 

八、合同份数

本合同一式 玖 份，具有同等法律效力，其中甲方执 伍份，乙方执  肆 份。

	甲方：
	广东省代建项目管理局（章）
	
	乙方(联合体牵头方)：
	

	地址：
	广东省广州市黄埔大道西108号11楼
	
	地址：
	

	法定代表人：
	
	
	法定代表人：
	

	或委托代理人：
	
	
	或委托代理人：
	

	纳税人识别号：
	124400006615460000
	
	纳税人识别号：
	

	邮政编码：
	510627
	
	邮政编码：
	

	电  话：
	
	
	电  话：
	

	传  真：
	
	
	传  真：
	

	电子信箱：
	
	
	电子信箱：
	

	开户银行：
	
	
	开户银行：
	

	账户名称：
	
	
	账户名称：
	

	账  号：
	
	
	账  号：
	

	年     月     日
	
	年    月     日

	
	
	
	
	

	乙方(联合体成员方)：
	
	
	乙方(联合体成员方)：
	

	地址：
	
	
	地址：
	

	法定代表人：
	
	
	法定代表人：
	

	或委托代理人：
	
	
	或委托代理人：
	

	纳税人识别号：
	
	
	纳税人识别号：
	

	邮政编码：
	
	
	邮政编码：
	

	电  话：
	
	
	电  话：
	

	传  真：
	
	
	传  真：
	

	电子信箱：
	
	
	电子信箱：
	

	开户银行：
	
	
	开户银行：
	

	账户名称：
	
	
	账户名称：
	

	账  号：
	
	
	账  号：
	

	年    月     日
	
	年     月    日


第二部分  通用条款

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施质量检测、监测和服务的建设工程。

1.1.2 “工程质量检测”是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。

1.1.3 “甲方”是指委托单位，即本合同中委托质量检测、监测与其他服务的一方。 

1.1.4 “乙方”是指受托单位，即本合同中提供工程质量检测、监测与其他服务的一方。

1.1.5 “正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的乙方的工作。

1.1.6 “项目负责人”是指由甲方和乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目检测监测工作的负责人。

1.1.7“检测、监测费用”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定支付给乙方的金额。

1.1.8“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.10“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.11不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

(1)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

(2)协议书；

(3)中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

(4)投标函及投标函附录（适用于招标工程）或质量检测、监测服务建议书（适用于非招标工程）；

(5)专用条款及附件；

(6)通用条款；

(7)招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要及总说明等）；

(8)专用条款约定的其他文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、地方政府规章和地方规范性文件等。合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、技术标准等文件。

2. 甲方的权利、义务

2.1现场监督

甲方有权亲自或派人在工程作业现场实施旁站监督。

2.2提供资料和工作条件

2.2.1甲方应当在专用条款约定范围内向乙方提供与本合同检测业务有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同检测业务有关的资料。

2.2.2甲方应提供监督抽检通知书或见证记录等相关资料，并指派专人填写送检委托单，确保样品的真实性；若样品信息发生变更时，应及时以书面形式通知乙方。
    2.2.3甲方应在检测、监测前向乙方提供检测、监测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。必要时提供经建设工程质量监督部门批复的检测方案。对检测、监测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

2.2.4甲方应为乙方完成检测、监测提供必要的现场条件，及时为乙方提供并解决现场的工作条件和出现的问题（包含但不限于拆除地上地下障碍物、处理扰民及影响检测正常进行的有关问题、平整作业现场、修好通行道路、接通电源水源等），并承担其费用。

2.2.5甲方负责确定检测、监测项目受检工程部位及数量，按检测、监测方案做好进场检测的现场准备工作。

2.2.6甲方应及时将检测、监测项目的进度、质量等要求书面通知乙方，以保证乙方正常开展检测、监测工作。 

2.3成果确认及验收支付

2.3.1甲方项目负责人应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。

2.3.2若检测内容或工作量等要求发生变化时，甲方应及时以书面的形式通知乙方，否则乙方仍按原要求进行检测，甲方应认可乙方在接到书面通知前所产生的工作量。上述变化导致本项目检测费用减少的，应征得乙方书面同意，否则乙方有权按本合同的约定收取检测费用。

2.3.3甲方应按约定的期限验收检测、监测成果报告，审核结算，支付乙方应得款项。

2.4 其它

2.4.1甲方应负责与本工程质量检测、监测业务有关的所有外部关系的协调，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

2.4.2在检测、监测工作范围内，因甲方原因而发生安全事故，造成人员伤亡、检测设备损坏或造成经济损失时，由甲方承担相应的损害赔偿责任。

2.4.3甲方应保护乙方的投标书、检测技术方案、监测技术方案、报告书、文件、资料图纸、数据、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得泄露、不得擅自修改或向与该项目无关的人员转让或用于本合同外的项目。

3．乙方的权利、义务

3.1人员配备

3.1.1乙方应选派具备相应检测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进检测、监测事宜。

3.1.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证检测、监测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整检测、监测人员，更换项目负责人时应征得甲方同意后方可更换。

3.2 资质条件

乙方须具有政府有关部门的资质，并向甲方提供相关资质复印件，以备查。

3.3工作要求

3.3.1乙方应按合同要求，接到检测、监测通知后，及时将检测、监测需做的准备工作提前通知甲方,以便甲方做好准备。

3.3.2乙方应组织具有相应检测、监测资格的技术人员、经检定合格的仪器设备按约定的时间进场，并按合同要求及国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书、技术要求按期进行工程质量检测、监测。

3.3.3在检测、监测过程中，发现初步结果异常时，乙方应及时告知甲方及监理单位，并根据结果异常的程度同时向建设工程监督部门报告。

3.4检测成果

乙方应当按照专用条款约定的份数、组成，在单项检测、监测完成后，按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测、监测成果，按本合同的约定提交甲方，并对其检测、监测结果和结论的真实性、正确性负责任。

3.5工期顺延

在以下情况下，乙方进场日期可顺延：

1.因雷雨、台风、道路阻隔等情况；

2.经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检测、监测条件等。

3.出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要检测、监测工作面以及非乙方原因而使得本工程的检测、监测无法继续进行的，工期可以顺延，双方各自承担自己的损失，不得向对方索赔。

3.6其它

3.6.1在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。

3.6.2在检测、监测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测、监测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损害赔偿责任。

3.6.3双方可在专用条款中约定履约保函的具体内容。应委托人的需求，检测人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函。如果检测人日后未能在检测、监测期内按合同约定完成其所检测、监测的工作内容，则委托方可根据责任情况与受托单位协商确认违约金，可从履约保函中扣除。

3.6.4 乙方应服从甲方或项目各施工单位的有关现场安全管理。

4. 违约责任

4.1 由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担相应的法律责任和经济责任。

4.2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已进行工作的，甲方应按实际完成的工作量支付乙方检测、监测费用，并向乙方支付违约金，否则，乙方有权停发检测、监测报告至费用缴清。

4.3甲方未按合同规定时间（日期）支付检测、监测费用，应按照拖欠金额的每日万分之五向乙方支付逾期违约金。

4.4由于甲方原因，要求乙方紧急进场而发生的额外费用（包括但不限于设备转场费用）由甲方承担。

4.5由于乙方原因造成检测、监测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。

4.6乙方未按照合同约定时间提交检测、监测报告，应向甲方支付违约金。

4.7检测、监测报告信息错误、未按照约定检测、监测依据进行检测、监测或者检测、监测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测、监测，给甲方造成损失的应予以赔偿，因甲方原因造成上述错误的除外。

4.8乙方未按照合同约定时间进场检测，应向甲方支付违约金。

4.9 安全方面的违约责任

由于乙方的检测、监测工作不及时或测量、检测、监测资料不准确而导致事故发生，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

4.10 分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.11 乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测、监测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，乙方需支付违约金。

4.12 乙方人员对不合格工程出具合格检测、监测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。 

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，检测、监测费用均以人民币支付。

5.2检测、监测项目费用计算方式、金额

5.2.1检测、监测费用的计算方式可采用单价包干或总价包干，具体计算方式及结算金额在专用条款中明确。

5.2.2计算方式为单价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测监测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测、监测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

5.2.3计算方式为总价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测监测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测、监测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

5.3支付方式

检测费用支付方式在专用条款中约定。

5.4 支付申请资料

乙方向甲方申请进度款或结算款时，应提供以下资料：

1.检测、监测费用请款书；

2.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字确认的现场工程签证表；

3.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字的检测、监测工作量汇总表；

4.双方约定的其它资料，可在专用条款中明确。

5.5有异议部分的支付

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后 7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条款第7条约定办理。

5.6 履约担保

中标人是否提供履约担保：是。

一、履约担保的方式、金额及期限:履约保函，签约合同价的10%（中小企业为5%）。大写：   元（小写：¥    元），合同签订前由中标人（联合体主办方）提交。

☑履约保函的担保期限从提供履约担保之日起至工程结算审定完成并移交工程档案后止。首开保函的保证期间不少于三年。若采购人与中标人协商变更合同，中标人应书面告知担保机构并将变更后的合同送一份给担保机构备案。履约保函担保期限未满前，无论何种原因，中标人承诺无条件续保，如履约保函到期前7天未提交续保保函或其他担保，视为一般违约责任。

联合竣工验收结束，并移交竣工档案，且违约事项清理完毕后，经采购人确认送审结算金额未超批复的概算金额，中标人可提前申请部分解除（履约保函及履约担保形式详见合同附件）。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同新增工程量时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，增加的工程量甲方应予以确认。新增检测、监测费用的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条款中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件发生变化而引起质量检测、监测的服务范围及工程量变化的，双方应通过协商确定调整方法。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检测、监测费用应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。

6.2合同解除

6.2.1甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

1.乙方提供的质量检测、监测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，甲方可以解除合同；

2.甲方未按合同约定支付检测、监测费用，经乙方催告后，在 28天内仍未支付的，乙方可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同无法履行；

4.因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。

6.2.3因甲方原因导致合同解除的，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检测、监测费用。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条款中自行约定。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3合同终止条件

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

1.乙方完成本合同约定的全部工作；

2.甲方与乙方结清并支付检测、监测费用。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2仲裁或诉讼

协商不成时，双方有权向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其它

8.1 保密

在本合同履行期间或专用条款约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条款中约定。

8.2 通知与送达

8.2.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条款约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.2.2甲方和乙方应在专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.2.3甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如逾期未答复或确有充分证据证明一方无正当理由拒签的，视为认可往来函件的内容。

8.3知识产权

合同涉及的知识产权的归属由双方在专用条款另行约定。

第三部分  专用条款

词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1.11不可抗力：

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）异常天气：仅指50年一遇以上（含50年）的洪水、10级或以上台风，直接淹没或袭击工地为确保安全而停工。乙方应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。（2）里氏 5 级（含 5 级）以上的地震。 

1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用         。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括：         。

2. 甲方的权利、义务

2.1现场监督

甲方联系人姓名：              、联系电话：           ；监理单位联系人姓名：        、联系电话：           ，负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检测和监测任务、指挥联络、现场监督、确认工作量、资金支付等工作。

2.2提供资料及工作条件

2.2.3甲方应在检测、监测前向乙方提供检测、监测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。对检测、监测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

2.2.5此条款不适用。

2.2.6甲方应至少提前 1  天将检测、监测项目的进度、质量等要求通知乙方，特殊情况不得少于 3  天。

2.3成果确认及验收支付

2.3.1经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表，应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。

2.3.3甲方若对检测、监测报告有异议，在收到报告之日起15天内以书面形式向乙方提出，由双方共同认可或相关行政主管部门制定的检测、监测机构复检。复检结论与原检测、监测结论相同，由甲方支付复检费用；复检结论与原检测、监测结论不相同，则由乙方承担复检费用。

2.4.4增加：

2.4.4.1甲方可指定专人或委托相关单位对乙方现场检测进行旁站式监督，并对乙方按要求完成的工程量予以签字确认。

2.4.4.2甲方有权对乙方履行合同义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由甲方组织的考核、考评通报、做出的违约处理决定等）在甲方网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由乙方自行承担。
3. 乙方的权利、义务

3.1人员配备

3.1.1乙方项目负责人姓名：       、联系电话：           。

3.1.2增加：因特殊情况需要，乙方确需更换项目负责人（技术负责人）或检测、监测项目主要人员的，乙方应至少提前7天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向甲方提出申请，经甲方同意后方可更换，但乙方仍需向甲方支付专项的人员违约金，人员违约金的金额按违约条款4.12的约定执行。乙方必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。如因项目负责人（技术负责人）或检测、监测项目主要人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，甲方有权向乙方提出撤换。乙方可以提出整改意见；如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在收到甲方撤换通知书之日起7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原合同投标书中所承诺人员的素质。并按照违约条款4.12进行处罚。

3.3.4增加：

3.3.4.1乙方必须按国家有关技术规范和甲方提出的检测监测要求，向甲方及质量监督机构（如有）提供按照本合同约定的工程特点、重点、难点所制订的检测监测工作方案。上述方案经甲方审核确定后执行，甲方以此具体考核乙方的检测工作。如甲方要求乙方对检测监测工作方案进行调整，乙方必须在收到甲方调整意见之日起3个工作日内完成调整并报甲方审核。

3.3.4.2乙方应在接到甲方检测监测通知后，及时将检测监测需做的准备工作通知甲方，以便做好准备。

3.3.4.3对需要检测监测的工程实体和材料（试件），乙方应根据工程实际进度进行检测。

3.3.4.4乙方应组织具有相应检测监测资格的技术人员、经检定合格的仪器设备按约定的时间进场，按合同要求及国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求按期进行工程检测监测工作，并在完成相应检测工作后1个日历天内立即向甲方、监理提交检测、监测快报，7个工作日内按照地块、单位工程、分部工程、检测部位等批次，提交正式检测报告。

3.3.4.5保证检验检测公正，方法科学，数据准确，服务及时，保证检测监测结果报告符合有关规范、规程和地方管理规定，符合甲方的要求。

3.3.4.6乙方在检测监测过程中，发现初步结果异常时，乙方应立即通知甲方；当场无法得出结论而经分析后得出的结果异常时，应在检测监测结束后2个日历日内通知甲方。

3.3.4.7若检测数量发生变化，乙方应提前书面告知甲方并取得甲方同意，否则由此增加的工程量（如有）甲方有权不予认可。

3.3.4.8在现场工作的乙方人员，应遵守安全保卫及其它有关的规章制度。

3.3.4.9在检测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损害赔偿责任。

3.3.4.10乙方发现甲方提供的工作条件不符合约定时，应及时通知甲方，超过2个日历日未通知甲方的，视为其对甲方提供的工作条件予以认可。

3.3.4.11检测方案应根据检测合同、设计图纸及技术标准规范要求制定，按程序报甲方盖章确认；若有变更检测部位或检测方法的，应在检测前办理检测方案变更手续，再次经工程参建单位确认后上传至检测监管平台，并告知项目工程质量监督机构。

3.3.4.12乙方提交的检测监测计划中应包含检测监测具体实施时间、检测监测人员相关信息（包括人员检测培训合格证证号、联系方式、身份证号码等）。每个检测监测项目须配置不少于2名在检测监管平台登记范围内的检测人员（须具有相应检测项目培训合格证）

3.3.4.13在地基基础（静载、钻芯及平板载荷）、混凝土结构实体（钻芯、回弹）、幕墙门窗物理性能检测过程中，工程建设参建单位利用举牌见证、关键节点监理见证、芯样标识管控及现场拍照录像记录等方式，加强检测行为的管理，并对有关检测行为的照片、数据上传至检测监管平台备案，确保检测过程可追溯。

3.3.4.14工程项目监理见证人员第一次见证送检材料、试块等时，应在检测机构将见证人员姓名、见证员证书编号及人脸信息等录入检测监管平台，每次见证送检时均须在检测单位办理人脸识别手续后完成见证送检工作，如见证人员变更的，需办理变更手续。

3.3.4.15监理单位应履行好取样、送检及检测监测过程等的旁站见证，做好监理见证记录；施工单位应按规范要求进行取样、送检，并利用现场已安装的最高点视频监控设备对地基基础检测过程进行录像。

3.4检测成果

1. 按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件，本合同约定的质量检测、监测服务适用的技术标准、规范等依据：                 。

2. 在单项检测、监测完成后，乙方按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测、监测报告 一 式  陆 份 。 

3.5履约担保

中标人是否提供履约担保：是。

一、履约担保的方式、金额及期限:履约保函，签约合同价的10%（中小企业为5%）。大写：   元（小写：¥    元），合同签订前由中标人（联合体牵头方）提交。

☑履约保函的担保期限从提供履约担保之日起至工程结算审定完成并移交工程档案后止。首开保函的保证期间不少于三年。若采购人与中标人协商变更合同，中标人应书面告知担保机构并将变更后的合同送一份给担保机构备案。履约保函担保期限未满前，无论何种原因，中标人承诺无条件续保，如履约保函到期前7天未提交续保保函或其他担保，视为一般违约责任。

联合竣工验收结束，并移交竣工档案，且违约事项清理完毕后，经采购人确认送审结算金额未超批复的概算金额，中标人可提前申请部分解除（履约保函及履约担保形式详见合同附件）。

4. 违约责任

4.4不适用此条款。

4.6乙方经甲方书面催告后仍未按照合同约定时间提交检测、监测报告，每逾期一天应按1000元/天向甲方支付违约金，迟延超过7天的，甲方有权解除合同，并有权将本项目另行委托其它检测、监测机构。

4.8乙方无正当理由违反本合同约定延期进场的，每迟延进场1天，必须向甲方支付2000元/天的违约金；迟延进场超过7天的，甲方有权解除合同，并有权将本项目另行委托其它检测、监测机构。

4.9乙方应视工作需要、甲方要求，安排专人驻场，随时配合现场各项检测、监测工作的开展，并定期参加总承包、监理、甲方组织的各项会议，未能参会一次，按照一般违约责任支付违约金，未能参会三次，按照严重违约责任支付违约金。

4.10 安全方面的违约责任

由于乙方的检测、监测工作不及时或测量资料不准确或分析、报告不及时而导致事故发生，给甲方造成损失的，乙方除赔偿甲方损失外，并向甲方支付本合同项下检测、监测费用20%的违约金。

4.11 分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权单方部分解除合同或全部解除合同，并要求乙方承担本合同项下检测、监测费用50%的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.12乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测、监测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，每更换一次项目负责人/技术负责人，甲方有权要求乙方缴纳10万元/人/次的违约金，每更换一次项目其他人员，甲方有权要求乙方缴纳5000元/人/次违约金。

4.13发现乙方人员与施工单位串通，对不合格工程出具合格检测、监测报告或结论，乙方应承担严重违约责任，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担本合同项下检测、监测费用100%的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.14 乙方承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）书面警告。乙方不履行合同有关义务或不执行甲方、监理工程师的合理指令时，甲方有权向乙方发出书面警告。乙方必须在书面警告限定的时间内履行义务或执行指令。

（2）一般违约责任。乙方收到甲方一次书面警告的须承担一般违约责任，必须交纳违约金2000元。

（3）严重违约责任。乙方收到甲方两次书面警告的须承担严重违约责任，必须交纳违约金10000元。

（4）解除合同。当乙方收到甲方三次书面警告的，甲方有权向乙方发出书面解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效，乙方应在解除合同之日起七日内向甲方支付本合同价款20%的违约金并赔偿甲方的实际损失。

（5）赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的全部直接和间接经济损失。

5. 支付和结算

5.2检测、监测项目费用计算方式、金额

5.2.1本合同检测、监测项目费用的计算方式为： eq \o\ac(□,√)全费用综合单价包干； □总价包干、□其他。

5.2.2乙方投标文件中所报全费用综合单价（不平衡报价部分是指按招标文件约定调整后的全费用综合单价）在合同效力期内固定不变。全费用综合单价已包含完成该项目工作需要的人工费、设备使用费、设备进出场费、检测监测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、风险费、所有因工程质量检测、监测应交纳的政府规费、税金以及保障安全生产、文明施工、工程保险等一切费用。乙方不得以任何理由向甲方提出其他额外费用要求。合同专用条款另有约定的除外。

5.2.31. 本项目合同总价：¥             元人民币（大写：                ）。

如有合同变更的内容，结算时另按专用条款6.1条计算。

5.2.4其它：             
5.3支付方式

5.3.1经双方协商一致，双方约定本项目的检测、监测费用的采用以下方式四进行支付。

方式一：合同签订生效后，在甲方领取全部检测报告时一次性向乙方支付全部检测费用。

方式二：按月结算，每月10号之前结清上月发生费用。

方式三：合同签订生效后，甲方在30天内向乙方支付检测费用暂定总额的         作为预付款。乙方在完成检测报告后，向甲方送达或邮寄检测费用请款书，甲方应在30天内向乙方支付相关检测费用后领取检测报告。

方式四：

1.合同签订生效后，采购人在30天内且收到正式等额发票后10个工作日内向中标人支付本合同总额的  30% 作为预付款。预付款全额抵扣后，采购人开始支付进度款。

2.进度款：检测、监测费用原则上每季度按当期实际完成并经审核工程量的 85 %支付。进度款累计（累计指预付款和进度款合计）支付总额不超过合同总价的85 %。

3.中标人在完成所有检测、监测工作，提交全部检测、监测报告并经采购人确认，在项目竣工验收通过后可向采购人申请合同结算，结算按采购人有关规定办理。结算完成后，中标人向采购人提交请款书，采购人支付至结算核定金额的100%。

4.若中标人为联合体的，本项目合同项下款项全部由联合体牵头方账户收取。每期请款资料均只能由联合体牵头方负责编制申报，每期请款资料必须由所有联合体成员共同盖章方为有效。发票由联合体牵头方开具。联合体各成员间的款项分配比例由联合体各方按其内部约定处理。

注：中标人应在采购人支付预付款7天前提供等额预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全抵扣之前，中标人应保证预付款担保持续有效。

方式五：

1.每季度按实际完成的工程量支付，可支付累计完成工程量       （不低于80％）。

2.乙方在完成检测报告后，向甲方送达或邮寄检测费用请款书，甲方应在30天内向乙方支付剩余检测费用后领取检测报告。

方式六：

其它支付方式：                                           。

5.3.2乙方银行账号信息（若为联合体，只能是主办方账户）：

银行户名：                                     

银行账号：                                         

开户银行：                                   

5.4所有款项的支付应提出申请，并附证明材料，经甲方审核后办理支付手续。支付申请资料未提及事项或内容按照按财政评审要求和甲方内部管理要求。每次付款前乙方需提供有效的增值税发票。

本合同约定明示的付款时间不包含政府财政支付部门审批时间，乙方清楚本项目使用的是财政资金，并同意甲方向财政支付部门提出支付申请即视为已按时付款。

5.5 结算原则：

5.5.1乙方投标文件中所报各《专项检测（监测)报价清单》种所列的检测、监测项目并不代表本项目所有的检测、监测内容，实际实施内容以监理、甲方、乙方共同认可并出具的检测监测报告内容为准进行结算。

5.5.2 乙方投标文件中所报全费用综合单价（不平衡报价部分是指按招标文件约定调整后的全费用综合单价）在合同效力期内固定不变。结算时当实际完成的各检测（监测）分项工程量少于乙方在投标文件中的已标价《专项检测（监测)报价清单》中所报工程量时，则按实际完成工程量进行结算；当实际完成的各分项工程量多于乙方在投标文件中的已标价《专项检测（监测)报价清单》中所报工程量时，超出的工程量属于乙方在投标时已充分考虑的风险承担范围，甲方不予计量支付任何额外费用，只按乙方在投标文件中的已标价《专项检测（监测)报价清单》中所报工程量进行结算；当实际完成的专项检测（监测）内容超出乙方在投标文件中的已标价《专项检测（监测)报价清单》中所报专项时，超出的专项内容所产生一切费用亦属于乙方在投标时已充分考虑的风险承担范围，甲方不予计量支付任何额外费用。

5.5.3 在项目实际施工过程中，因实际施工图与甲方招标时提供的施工图（初步设计图）不一致或甲方新增建设内容或设计变更等必然导致乙方投标文件中的《专项检测（监测)报价清单》中的检测监测工作内容、工程量的新增部分，由此增加的费用按实结算。其工程量、全费用综合单价的确定按专用条款6.1.2执行。

本合同结算总价最终以甲方审核确认的金额为准。

6. 合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非乙方原因导致本合同履行新增工程量时，新增工程量的费用按下列方法确定：

工程量的确定方法： 甲方和甲方委托的监理单位共同审核确认的工程量清单明确；

价格的确定方法采用以下 方式一  ：

方式一：单价包干
1.工程量清单有相应检测、监测项目的按合同原单价；

2.工程量清单未列检测、监测项目的价格，综合单价参照《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》粤建协检[2015]8号文及广东省物价局关于建筑消防设施检测收费有关问题的批复（粤价[2001]340号）等有关检测收费规定中的相关检测收费标准确定单价指导价（如同检测内容收费标准不一致的，按价格最低者原则计算），通用综合单价=单价指导价×（1-20%）×（中标价/招标控制价）执行；室内环境检测及高支模监测中点位监测综合单价=单价指导价×（1-50%）×（中标价/招标控制价）执行，监测不计取技术服务费。如相关收费标准没有的项目，其计价方式则参考市场价格收费，最终以发包人审定为准。

方式二：总价包干                 

方式三：其它                 
6.1.3因国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件等发生变化引起质量检测、监测服务范围及工程量变化时的调整方法：  同6.1.2 。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检测、监测费用的调整方法：  同6.1.2                   。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：在中标通知书发出之后，本合同签订之前，如乙方因任何情况下导致的相关检测、监测等资质（资格）丧失，甲方有权取消乙方的中标资格。在本合同签订后合同实际履行过程中，如乙方因任何情况下导致的相关检测、监测等资质（资格）丧失，甲方有权单方面终止合同。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下:

                                                     。

7. 争议解决

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   （1）  种方式：

（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向       人民法院提起诉讼。

8. 其它

8.1保密

甲方申明的保密事项和期限：  所有检测、监测成果未经甲方允许的，乙方不能提供给第三人。与本合同有关的所有资料（包括但不限于文字、图纸、图片、声像资料、电子数据等）均属甲方所有，乙方应在本合同有效期内或合同终止后严格保密，未经甲方书面允许，不得提供给第三方或用于本合同以外的项目。
乙方申明的保密事项和期限：    永久                。

第三人申明的保密事项和期限：                  。

8.2通知与送达

8.2.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 10天内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.2.2甲方指定的送达接收人：        ，送达地点：               ，电子邮箱：             。

8.2.3乙方指定的送达接收人：         ，送达地点：               ，电子邮箱：               。

8.3知识产权

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于  甲方    。
乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于  甲方         。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：需经甲方书面同意。

如在项目实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力的自然及人为原因，造成本项目停建、缓建，则乙方必须接受甲方要求终止服务，并应积极配合甲方做好善后工作，按已发生工作量结算检测费，并且不能要求额外费用及任何形式补偿。

8.4为确保检测监测结果的公正性，任何一方均不得违规干预检测监测的结果。双方的设备、材料、人员等的生产安全及社会保险各自分别承担。

     9. 补充条款

_联合体（此条款适用于联合体检测监测单位）

1.联合体共同承担本项目的服务，共同与甲方签订合同协议书，共同履行本合同规定的全部义务并向甲方承担连带履行合同的责任。乙方中任何一方未履行合同中任一义务时，另一方有责任履行该义务。乙方不得以联合体内部分工为理由拖延或拒不履行合同义务。由于乙方原因导致甲方利益受损时，甲方有权向乙方中任何一方追讨相应的费用以支付给重新确定的承包单位。

2.联合体各方应在符合本合同规定的条件下，签订联合体协议，明确各方的权力、义务和分工。该协议必须符合中华人民共和国《民法典》及其他相关的法律法规。联合体各方就本合同项目依法承担连带责任。

3.联合体牵头方对本合同所约定的全部服务项目总协调、总负责。

合同附件

1.中标通知书；2.履约保函格式；3.廉洁条款；4.主要管理与技术人员名单；5.联合体协议书；6. 安全生产协议；7.专项检测监测项目汇总表；8.专项检测（监测）报价清单。

附件1: 中标通知书

附件2: 履约保函格式

（独立）履约保函

保函编号：

致：广东省代建项目管理局

鉴于****（下称“委托人”）在贵单位的*****项目中标，我行同意为委托人出具履约保函，为委托人履行****合同（以下称“合同”）担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、本保函为见索即付保函。我行保证在收到贵单位于保函担保期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）****元（大写）的履约担保金（索赔可分次索赔，累计金额不超过最高金额），并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函担保期间内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。

三、本保函担保期间为 年 月 日至 年 月 日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的担保义务即刻解除：

（一）本保函担保期间届满；

（二）委托人履行了合同项下全部义务；

（三）我行担保的义务履行完毕。

四、我行受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能改变我行受本保函制约的责任，委托人在合同项下对你方的任何抗辩也不能改变我行在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更合同，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。

五、保函失效后请将本保函退回我行注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

六、本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。

担保银行（公章）：              负责人（签章）：

单位地址：                     传真： 

联系人：                       联系电话：

开立日期：     年     月    日

附件3: 廉洁条款

廉 洁 条 款

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省廉政建设的规定，广东省代建项目管理局(以下称甲方)与                 (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                        合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广东省代建项目管理局，联系电话：020-83620870。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方合同履约保证金； 

2、终止双方已签定的所有合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。  

第七条  本协议作为                                   的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方:广东省代建项目管理局(盖章)             乙方:_____________ _（盖章）

地址:广州市黄埔大道108号奥园大厦11楼     地址: 

法人代表或                                法人代表或

授权代理人:                               授权代理人:

电话:                                     电话:

日期:    年   月    日                   日期:    年   月   日

附件4:

主要管理与技术人员名单

	序号
	姓名
	专业
	职称
	在本项目拟担任职务
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：
①             ：为整个项目的牵头方，具体负责   （项目名称）  的    工作，还负责管理的职责。若联合体成员方违约时，牵头方应承担连带责任，具体按合同要求。
②             ：为整个项目的成员方，具体负责   （项目名称）   的     工作，具体按合同要求。
2. 联合体各成员授权牵头方代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向甲方承担连带责任。

4.本协议未尽事宜由联合体各方另行协商，报甲方同意后，方可实施。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头方名称：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员名称：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件6.                          安全生产协议

附件7：                  专项检测监测项目汇总表
	序号
	检测监测专项名称
	联合体成员单位名称
	联合体承担工作内容简述
	是否具备所需专项资质（资格）
	备注

	1
	见证取样（旧资质）
	
	
	
	

	2
	地基基础工程检测（旧资质）
	
	
	
	

	3
	主体结构工程现场检测（旧资质）
	
	
	
	

	4
	建筑幕墙工程检测（旧资质）
	
	
	
	

	5
	钢结构工程检测（旧资质）
	
	
	
	

	6
	建筑材料及构配件（新资质）
	
	
	
	

	7
	主体结构及装饰装修（新资质）
	
	
	
	

	8
	钢结构（新资质）
	
	
	
	

	9
	地基基础（新资质）
	
	
	
	

	10
	建筑节能（新资质）
	
	
	
	

	11
	建筑幕墙（新资质）
	
	
	
	

	12
	道路工程（新资质）
	
	
	
	

	13
	雷电防护装置检测
	
	
	
	

	14
	人防工程检测
	
	
	
	

	15
	消防设施系统联调联试检测
	
	
	
	

	16
	绿色建筑检测（含室内环境检测与监测）
	
	
	
	

	17
	高支模监测
	
	
	
	

	18
	边坡监测
	
	
	
	

	19
	沉降观测
	
	
	
	

	20
	基坑监测
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


附件8.          

                 专项检测（监测）报价清单
	序号
	检测/监测

项目
	检测/监测

内容或参数
	计量单位
	工程量
	粤建检协[2015]8号

收费指导价
	最高招标

全费用综合单价限价

( 元 /  )
	投标全费用

综合单价

（ 元 /  )
	投标合价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1.专项检测（监测）报价清单，是乙方投标文件中所报的各专项清单（如有不平衡报价则是按招标文件规定修正后的报价清单）。

2.粤建检协[2015]8号收费指导价是指《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》中对应的分项价。

3.最高招标全费用综合单价限价=粤建检协[2015]8号对应分项收费指导价×(1-20%)。其中室内环境检测及高支模监测中点位监测的最高招标全费用综合单价限价=粤建检协[2015]8号对应分项收费指导价×（1-50%）。

附件9：预付款保函（独立保函）
预付款保函
（独立保函）
编号：           

申请人：
  地址：

受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
              （受益人名称）： 

鉴于          （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订了编号为       的《        》（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥         ）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过   年   月   日（该日为非银行营业日时则以该日之后的第一个银行营业日为准）。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、如果付款通知的收件地址发生变更，开立人要在三个工作日内书面告知受益人；若收件地址发生变更后三个工作日内未书面告知受益人，受益人发送原地址即视为送达开立人。
六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

七、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

八、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

九、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

十、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：                                      

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月        日

